南通市经济技术开发区2021年深入打好

污染防治攻坚战工作计划

为全面贯彻习近平生态文明思想和党的十九届五中全会精神，深入打好污染防治攻坚战，推进减污降碳，推动全区生态环境高质量发展，为南通“争当表率、争做示范、走在前列”做出新贡献，以“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”为总体思路，根据市委市政府《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》、《南通市2021年深入打好污染防治攻坚战工作计划》、《南通市2021年深入打好污染防治攻坚战考评办法》，以及《南通经济技术开发区2021年度深入打好污染防治攻坚战目标任务书》要求，制定南通市经济技术开发区2021年深入打好污染防治攻坚战工作计划。

一、总体目标

1、环境空气质量持续改善，完成市下达的目标任务。PM2.5浓度年度目标为33微克/立方米，优良天数比率年度目标为88.5%；PM10、NO2、O3年平均浓度同比下降。氮氧化物及VOCs排放量较2020年分别削减10%和12%以上。

2、完成省定减煤任务，单位国内生产总值二氧化碳排放削减量达目标要求。

3、万元国内生产总值用水量下降率和万元工业增加值用水量下降率完成目标要求。生态空间保护区域得到刚性管控。林木覆盖率18%，完成造林50亩。

4、地表水国考、省考以上、市考以上断面优Ⅲ比例目标分别为100%、100%、83.3%，全面消除劣Ⅴ类，县级以上集中式饮用水水源地水质达到Ⅲ类及以上。化学需氧量、氨氮、总磷、总氮排放总量达到南通市下达的污染物总量减排目标。受污染耕地和污染地块安全利用率稳定在92%以上。

二、主要任务

（一）打好蓝天保卫战，提升环境空气质量。

1、深入推进VOCS治理。全面执行各类涂料、胶黏剂、清洗剂等产品有害物质含量限制相关强制性国家标准，并按照强制性标准要求组织开展相关产品质量监督抽查，及时向社会公开结果。推广实施《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），培育源头替代示范性企业1家。完成涉VOCS各类园区、企业集群的排查整治及VOCS储罐排查治理，做好相应台账资料和管理信息登记。完成1个市级及以上园区排查或“回头看”，督促重点企业编制并实施“一企一策”综合治理方案（具体任务另行下达）。重点VOCs排放企业全部安装厂界VOCs在线监测。全面排查954个挥发性有机物储罐，完成305个以上储罐治理。开展VOCs综合治理，完成综合治理项目19个。

2、深化重点行业污染治理。6月底前，所有电厂完成无组织排放深度治理，推进清洁运输。推进燃煤、燃气锅炉的超低排放改造工作。8月底前，燃气锅炉全部完成低氮改造或回头看，共完成锅炉项目43个。6月底前，完成19台工业炉窑排查、整治、验收、建档工作。实施铸造工业等重点行业相关标准并组织5次以上联合执法检查，结果向社会公开。

3、实施精细化扬尘管控。全区降尘量年均值不得高于3.1吨/平方千米•月。严控工地、道路、码头堆场等重点区域扬尘污染。施工工地严格落实“六个百分百”制度，指定一个部门牵头负责，其他负有监管职责的部门参与，建立工地名单台账，每季度更新，并共享信息。推进“智慧”工地建设。建设“智慧”工地平台，占地面积5000平方米及以上土石方建筑工地安装视频监控系统、环境监测系统和未冲洗抓拍系统，并与其联网。开展“清洁城市行动”，扬尘重点控制区和城市主次干道机扫率100%以上，每条道路落实“四定”，即：定驾驶员、定作业车辆、定负责领导、定作业措施，分阶段设定日常和管控期间保洁频次和要求。增加大型洗扫车、洒水车、雾炮车等5辆及以上或建成区达到每平方公里配备1辆以上大中型机械化清扫保洁车。增加小型保洁车5辆。完成施工工地扬尘治理项目不少于32个，施工裸土覆盖按《江苏省重污染天气建筑工地扬尘控制应急工作方案（试行）》要求执行。逐步扩大渣土白天运输，对重点区域每周开展1次渣土车夜间运输集中整治，严厉查处非法运输、抛撒滴漏、带泥上路、冒黑烟等违法行为，并公开处理结果。

4、全面推进生活源治理。强化餐饮油烟监管，重点单位安装在线监控。完成餐饮油烟整治或回头看不少于400家。对重点管控区域烧烤店及面积100平米以上餐饮店（无油烟排放餐饮店除外）安装在线监控。城市综合体、餐饮集中区的餐饮经营单位完成在线监控安装率达95%以上，并与城市管理部门联网。严格执行烟花爆竹禁限放规定，组织开展日常巡查，及时劝阻、制止违规燃放行为，重点时段组织公安、应急管理、综合执法等部门开展巡查监管，严查非法燃放行为。

5、加强移动源污染防治。加快机动车结构升级，强化机动车监管。推行“绿色车轮计划”。推动淘汰国三及以下排放标准的营运柴油货车，全面淘汰国三及以下排放标准的柴油环卫车，推进排放不达标机械清洁化改造和淘汰。公交车改用新能源或清洁能源汽车，新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆全部使用新能源或清洁能源汽车。加快新能源非道路移动机械推广使用，港口、机场新增和更换的作业机械主要采用清洁能源或新能源。限制高排放船舶使用，鼓励20年以上的内河船舶提前淘汰。完成新能源车船与非道路移动机械推广与淘汰项目2个。全面开展在用柴油车等各类机动车监督抽测。生态环境、公安交管等部门每周至少联合开展一次柴油车排放监督抽测，抽测数量不少于3辆/周（全年不少于170辆），秋冬季抽测数（包含尾气遥感检测）0.5万辆以上，确保在用柴油车抽测排放合格率95%以上。每月至少开展一次机动车入户监督抽测，抽测数量不少于3辆/月（全年不少于35辆），对机动车排放检验机构完成至少一轮全覆盖监督检查。每月至少开展一次工程机械监督抽测，抽测数量不少于9辆/月（全年不少于115辆）。抽测发现的超标车、外省（区、市）登记车辆、老旧柴油车重点车辆排放检验数据年度核查率达到85%。加强船舶和非道路移动机械污染防治。制定内河港口码头岸电设施标准化改造计划并组织实施。推进沿江码头泊位岸电设施全覆盖、全达标，推广使用岸电，2021年推进沿江主要港口岸电使用率达到80%以上。推进加油站、储油库油气回收在线监控建设，开展油气回收设施检查。完成6座年销量5000吨以上加油站三次油气回收改造。加油站和储油库每季度的油气回收设施检查至少分别达18座和4座。对船舶供油的船舶加油站、水上服务区等供油单位的船舶油品抽测率不低于50%。

6、加强重污染天气应对。

完成省、市确定的春夏季、秋冬季阶段性空气质量改善目标。编制臭氧污染专项治理方案和秋冬大气污染综合治理攻坚行动方案，并组织实施。

修订完善重污染天气应急预案，实现“分级预警，及时响应”。按《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》要求，4月底前，制定实施辖区内重点企业错峰生产计划。9月底前完成绩效分级、应急减排清单和豁免企业清单修订工作，报市大气办及省生态环境厅备案。

（二）坚持绿色低碳转型发展，协同推进减污降碳。

7、努力打造碳达峰先行区。组织开展开发区碳达峰行动方案研究。组织辖区内重点企业完成2020年度温室气体排放报告工作，对重点企业开展排放报告第三方核查。全国碳市场启动交易后履约率达到目标要求。

8、优化调整四大结构，推动绿色低碳转型发展。优化调整空间结构。加大力度推进沿江1公里范围内危化码头、化工企业整治任务，调整优化与长江生态保护不符的开发功能。加强基于环境承载力的产业布局优化调整研究。优化调整产业结构。推动绿色产业发展。培育A级企业不少于3家，建设绿色工厂2家，完成重点行业绿色改造工程项目2项。优化调整能源结构。以大气环境质量改善和二氧化碳（CO2）控制为导向，坚持煤炭总量控制。推进风电、光伏等可再生能源利用。在保证电力、热力供应前提下，推进30万千瓦及以上热电联产机组供热半径20公里范围内燃煤锅炉和燃煤中小热电关停整合。完成煤炭总量控制项目1个。加大散煤治理力度，实现无散煤城市。加大绿色建筑推广力度，新增绿色建筑面积达到年度目标要求。启动并推进“绿色屋顶”计划，大力推进太阳能等可再生能源利用。优化调整运输结构。7月1日，全面实施重型车国6a排放标准。实施货物运输绿色转型，推进大宗货物运输“公转铁”“公转水”。创建城市绿色货运配送示范工程，优化新能源配送车辆通行、停靠政策，提升货运场站（物流园区）、配送中心备仓储、分拨、配载、配送、信息服务、中转换装等功能。

（三）加强生态保护修复，刚性管控生态保护空间。

9、实施生态保护修复工程。水生态修复。筛选全区生态缓冲带建设试点河湖清单，组织开展河湖生态缓冲带划定管理试点工作。开展重点河湖生态安全调查及评估工作。在沿江持续开展湖滨、河口湿地建设，大力推进城乡小微湿地保护修复。鼓励开展尾水生态净化，培育建设一批试点工程。继续推进生态净化型，生态涵养型，生态修复型，生态保护型缓冲建设，争取至少建成1个。进一步加强长江流域重点水域禁捕管理，严禁本地渔船赴长江口禁渔区捕捞，开展水生生态系统修复及土著鱼类恢复工作。推进生态安全缓冲区建设。落实省委省政府关于推进生态安全缓冲区建设的总体要求。大力开展国土绿化行动，强化长江岸线和重点湿地生态系统的保护与恢复。完成年度造林目标要求。

10、加强生态空间保护区域刚性管控。严格落实生态空间保护区域管控要求，严厉查处违法违规项目。对生态红线保护区域内已完成清理整治的问题开展“回头看”。

（四）打好碧水保卫战，持续改善水生态。

11、打好河湖水质保护攻坚战。编制各类工作方案整治国省考不达标断面、开展“消劣奔Ⅲ”，保障断面生态活水。梳理“十四五”国省考不达标断面清单，编制完成并实施限期达标整治方案。持续提升饮用水水源地规范化建设水平。开展城市建成区及饮用水水源地环境问题隐患排查和整治。大力推进完成已建在用应急备用水源地达标建设工作，落实长效管护措施，做好长效管护评估。定期排查保护区内环境问题，动态更新集中式水源地保护区矢量图集。编制水污染事故、城乡供水突发事件等相关应急预案，定期演练。用水总量控制在市定上限值以内。地下水位保持稳定或上升。

12、打好污水处理提质增效攻坚战。全面巩固城市建成区黑臭水体整治成效，防治返黑返臭。进一步查漏补缺，对新出现或反弹的城市建成区黑臭水体全面开展整治。基本完成主城区污水管网排查检测任务，并推进即查即改项目实施。年底前，城市建成区基本消除污水直排口和管网空白区，城市建成区 30%以上面积建成“污水处理提质增效达标区”，完成污水处理提质增效示范市创建项目建设。全面完成建成区、省级及以上工业园区的水平衡核算。建立重要生态功能区环境风险评估试点。完善工业集聚区废水治理设施，继续开展省级以上工业园区污水处理设施整治专项行动。500吨以上污水集中处理设施按规定在进水口、出水口安装水量、水质自动监控设备及配套设施，并与省级生态环境部门监控平台联网。

13、打好长江流域水污染防治攻坚战。整改长江生态环境问题。开展“长江岸线非法侵占” “化工围江”等问题整改和“回头看”，推进长江排污口整治，深化入江支流综合治理。在长江干流、主要支流及重点湖库等开展有毒有害或持久性有机物累积性环境风险评估。防范沿江环境风险，加强危化品运输风险管控及运输过程安全监管，沿江重大环境风险企业投保环境污染责任保险。加强船舶港口污染防治。全面完成辖区内河从事货物装卸作业的非法码头及设施（无项目审批手续和经营许可证）的清理整治，以及辖区内河港口码头环境保护问题整改工作。加强锚地等公共区域船舶污染物接收能力建设。加大船舶污染物公共上岸点建设和处置资金投入。加强船舶洗舱站、洗舱作业和洗舱水的接收转运处置流程监管力度，提升化学品洗舱水的接收处置率。实现船舶生活污水、生活垃圾与城市环卫公共处理有效衔接，强化船舶油污水等污染物接收、转运和处置能力建设，建立船舶污染物“船-港-城”一体化处理模式，强化船舶和港口污染防治风险管控，推动建立港口船舶生态环境保护和污染防治长效机制。

14、深入打好农业农村污染治理攻坚战。持续推动化肥农药科学施用和水产健康养殖。推进化肥、农药减量增效，化肥使用量较上年削减0.6%，农用农药使用量较上年下降0.5%。落实《农药包装废弃物回收处理管理办法》，构建农药包装废弃物回收处理体系和机制，全面启动农药包装废弃物回收处理工作，组织开展农药包装废弃物回收监测评价，农药包装废弃物回收良好以上等级率达70%。组织开展农药包装废弃物回收点督查工作，农药包装废弃物处置率达90%。强化农作物病虫害防控体系，加强病虫监测预警和农药使用监测，推进绿色防控示范，推动专业化防治服务。持续推动农膜污染防治。落实《农用薄膜管理办法》，加大财政资金支持力度，加快建立完善废旧农膜废弃物回收处置体系，将废旧地膜纳入农村生活垃圾处理体系，示范推广强化耐候膜、加厚地膜等易回收地膜和地膜减量替代技术；开展超薄地膜联合执法检查，联合开展地膜残留监测，建立残膜监测网络。废旧农膜回收率达88%以上。优化种植业产业结构，引导直播稻转机插秧，推进秸秆还田和离田综合利用，秸秆综合利用率稳定在95%以上。全面排查梳理国考断面汇水范围内农田退水对水质影响较大的区域清单，做到引排分流，加强循环利用。开展畜禽粪污资源化利用巩固提升行动，全区畜禽粪污综合利用率达到95%以上。加强畜禽养殖种养结合区域农田环境管理，减少因汛期或强降雨造成的还田粪污随地表径流直排入河。

（五）推进净土保卫战，巩固土壤安全。

15、打好固体废物污染防治攻坚战。全面禁止洋垃圾入境，实现化工园区一般工业固废和危废利用处置和贮存规范化，依法查处危废固废环境违法行为。全面落实生活垃圾强制分类政策，实现全区城区范围内全覆盖，完成城市水体蓝线范围内的非正规垃圾堆放点整治。

16、深入推进土壤污染防治。加强受污染耕地安全利用。分类分区分级精准施用技术措施，持续推进轻中度污染耕地安全利用，受污染耕地和污染地块安全利用率稳定在92%以上。建立优先保护类耕地保护措施清单，积极推进特定农产品严格管控区划定，落实重度污染耕地严格管控措施，加强风险管控及修复。按规定开展产地土壤与农产品协同监测，加强农业投入品使用监管。做好土壤和地下水污染协同监管。贯彻执行《江苏省地下水污染防治实施方案》，制定市级地下水污染防治工作计划，划定地下水污染防治分区，健全污染地块再开发利用联动监管机制，做好土壤污染风险管控和修复报告评审各项工作，严厉打击污染地块违法违规开发利用行为。防控重金属污染，重点行业重点重金属污染物排放量削减达到目标。持续做好涉镉等重金属重点行业企业排查整治工作。完善重点行业企业清单，巩固重金属重点防控区专项整治成效，严格涉重金属重点行业项目环境准入。全面完成前期纳入整治清单的所有污染源整治工作，动态更新整治清单。

（六）提升生态环境风险防控水平，确保不发生较大环境污染事件。

17、深入分析自然生态、饮用水源、大气、土壤、噪声、固危废、核与辐射、环境信访、重大舆情等各个领域可能存在的重大风险隐患，制定重大风险隐患清单，加强动态评估和监测预警。加强对关停化工园区和化工企业风险防控，做好环境矛盾纠纷、“邻避”问题化解。建立并完善的信息收集研判系统，妥善处置各类突发环境事件。制定不同等级危废分级分类差别化管理措施，制定手续不全危废贮存场所规范管理制度，完善危废全生命周期监控系统。精准有效做好常态化疫情防控相关环保工作，加强医疗废物、废水等处理服务和监管。加强环境应急队伍能力建设，开展环境应急预案专项抽查检查，组织环境应急演练拉练和培训，强化应急物资装备储备。开展突发环境事件隐患排查专项行动，启动园区三级环境风险防控体系和重点河流“南阳实践”经验实施。做好重要敏感时段环境安全保障工作，建立24小时应急值守体系和信息快报制度。开展突发生态环境事件应急处置阶段直接经济损失评估和事件调查处理工作。

（七）创新生态环境保护体制机制，推进治理体系和治理能力现代化。

18、加强大气、水环境监测能力建设。根据“十四五”省控断面、区域补偿断面清单，力争年底前全面完成水质自动站建设。

19、深化生态环境保护体制机制创新。完善构建污染防治和生态环境治理的生态文化体系、监管体系、法治体系和经济政策体系。落实“三线一单”，贯彻执行《排污许可管理条例》，加大环保执法力度，落实生态保护补偿和流域生态补偿，开展生态环境损害赔偿，完善生态环境财政奖补机制，实施生态环境行政执法和司法联动。加强环境基础设施建设，推进“绿岛”项目建设，有序推进中小微企业危废收集贮存试点。持续推进长三角区域大气污染防治联防联控，联合上风向城市开展臭氧污染联防联控，实施区域统一预警溯源、统一监管执法、统一考核评估与奖惩。联合开展交界地市（区）环境安全隐患排查，共同应对跨界突发环境事件，加强环境应急联动。

（八）切实解决好突出环境问题

20、认真抓好中央和省级生态环境保护督察交办问题整改，扎实推进长江经济带生态环境问题整改工作。根据省政府挂牌督办重点生态环境项目及《江苏省水环境突出问题清单》，确保全面完成整改任务。

以交通噪声、施工噪声扰民问题为重点，解决噪声投诉高发问题，年度噪声投诉量较上年降低20%以上。

三、保障措施

（一）强化工作落实。各级党委政府要深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕问题导向、目标导向。要专题研究本地区污染防治工作，结合本计划制定各自辖区的2021年工作计划，并将目标任务分解到各责任单位，确保实现年度环境质量改善目标。

（二）强化监管执法。以解决突出生态环境问题、群众反映强烈的环境问题为重点，持续开展重点区域、重点领域、重点流域专项执法、交叉执法行动，完善司法联动机制，依法依规严厉打击环境违法犯罪行为。

（三）强化宣传引导。充分利用好传统媒体和新媒体，加强正面典型宣传报道和解读，继续办好“污染防治在攻坚•263在行动”专栏。全面主动公开环境质量、环境监管、环境行政处罚等信息，督促企业公开环境自测信息，主动接受社会监督。继续实施环保污染线索有奖举报制度，充分调动全社会支持、参与生态环境保护工作的积极性。

（四）强化考核问责。实施污染防治攻坚战考评制度，按季度对街道、社区进行现场考核打分，并公布排名情况；年度考核情况纳入全市高质量发展考核。对在督查考核中发现的失职渎职行为及生态环境损害线索，移交相关部门处理，严格依纪依规追究责任。

附件：1.开发区2021年污染防治攻坚战市级考核项目内容

2.南通经济技术开发区2021年大气污染防治工作计划

3.南通经济技术开发区2021年水污染防治工作计划

4.南通经济技术开发区2021年土壤污染防治工作计划

附件1

开发区2021年污染防治攻坚战市级考核项目内容

| 序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 目标任务 | 完成时间 | 形象进度安排 |  |  |  | 认定标准 | 分值 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |  |  |
| 1 | 重点行业绿色改造工程、绿色工厂建设 | 产业结构调整 | 重点行业绿色改造工程2家、建设绿色工厂2家 | 2021.12 | 确定对象，制定方案 | 企业对照标准启动整治 | 完成重点行业绿色改造工程1家 | 全部完成 | 竣工验收材料或政府部门意见 | 2 | 生态环境局 经发局 |
| 2 | 煤炭总量控制 | 能源结构调整 | 完成总量控制项目1项 | 2021.12 | 制定方案 | 完成项目工程量的40% | 完成项目工程量的80% | 全部完成 | 竣工验收材料或政府部门意见 | 1 | 经发局 |
|  | 锅炉提标改造 |  | 完成43台锅炉提标改造或“回头看” | 2021.8 | 制定方案 | 完成22台 | 全部完成 | / | 竣工验收材料或政府部门意见 | 2 | 生态环境局 |
| 3 | 新能源车船与非道路移动机械推广与淘汰 | 运输结构调整 | 南通振华重型装备制造有限公司更换非道路移动机械5台，上海振华重工（集团）股份有限公司南通分公司更换非道路移动机械10台 | 2021.12 | 制定方案 | 振华重装公司更换非道路移动机械1台，上海振华分公司更换非道路移动机械4台 | 振华重装公司更换非道路移动机械3台，上海振华分公司更换非道路移动机械7台 | 全部完成 | 竣工验收材料或政府部门意见 | 2 | 生态环境局 |
| 4 | VOCs综合治理 | VOCs治理 | 完成19个VOCs综合治理项目 | 2021.9 | 完成4个 | 完成12个 | 全部完成 | / | 竣工验收材料或政府部门意见 | 1 | 生态环境局 |
|  | 油气回收治理改造项目 |  | 完成6座加油站三次油气回收改造 | 2021.12 | 制定方案 | 完成3座 | 完成5座 | 全部完成 | 竣工验收材料或政府部门意见 | 1 | 经发局 生态环境局 |
|  | 餐饮油烟治理 |  | 完成400家餐饮油烟治理或“回头看” | 2021.4 | 完成160家 | 全部完成 | / | / | 竣工验收材料或政府部门意见 | 2 | 综合执法局 |
| 5 | 施工工地扬尘治理 | 扬尘治理 | 完成32个施工工地扬尘治理项目 | 自开工之日起 | 落实工地扬尘管控“六个百分百” |  |  |  | 现场确认 | 2 | 住建局 |
|  | 城市保洁提标 |  | 增加大型洗扫车、洒水车、雾炮车等5辆或建成区达到每平方公里1辆以上大中型机械化清扫保洁车。报废国三以下车辆并补充，完善信息系统 | 2021.12 | 制定方案 | 完成增加保洁车辆招标工作 | 保洁车辆完成配备并投用。 | 报废国三以下环卫车辆并1:1补充到位，完善环卫信息化系统 | 政府部门意见 | 2 | 综合执法局 |
| 6 | 星盛社区“小散乱”排水整治，建设工地、餐饮排水整治 | 污水处理 | 整改完成 | 2021.12 | 摸清底数，明确具体项目清单 | 完成30% | 完成80% | 全部完成 | 市级评估验收机构意见 | 1 | 住建局、市场监管局、各街道、老洪港 |
|  | 城镇污水处理提质增效达标区建设 |  | 建设达标区3个，面积20.31平方公里 | 2021.12 | 制定达标区实施方案，摸清底数，明确具体项目清单 | 开工数不少于总数的30% | 全部开工，完工数不少于总数的70% | 全部完成 | 市级评估验收机构意见 | 2 | 住建局、生态环境局、综合执法局、社会事业局、市场监管局、新开街道等 |
| 7 | 涵闸改造及清淤疏浚 | 水环境治理 | 新开港闸建成并投入使用,完成汤家窑竖河、民生圩北横河、宏兴路北横河、汽车城北横河等4条河道清淤疏浚 | 2021.12 | 新开港闸建设完成工程量40%，河道清淤疏浚完成1条 | 新开港闸建设完成工程量40%，河道清淤疏浚全部完成 | 新开港闸建成 | 新开港闸投入使用 | 竣工验收材料或政府部门意见 | 4 | 住建局 |
| 8 | 市区生活垃圾清运点整治、生活垃圾中转站规范运营 | 垃圾治理 | 完成市区60%的小区及单位生活垃圾清运点整治，撤除主次干道沿线由单位设置的垃圾桶。完成农居所有“池改桶”改造和村级所有中转点改造 | 2021.12 | 印发整治方案，明确具体整治任务 | 落实经费 | 全面撤除城区主次干道沿线由单位设置的垃圾桶，完成10%的小区和单位垃圾清运点整治任务，做到不占道、不乱排污、有驳运设备 | 完成60%的小区和单位垃圾清运点整治任务，做到不占道、不乱排污、有驳运设备。完成所有村级中转点改造 | 政府部门意见 | 2 | 综合执法局 |
| 9 | 内河非法码头专项整治 | 内河非法码头专项整治 | 1、完成首批2家非法码头取缔工作； 2、完成8家拟保留码头的环评手续、安全检测、通过县级整治验收； 3、完成港口经营许可工作； 4、取缔未完成整治工作的码头。 | 2021.11 | 1、首批非法码头取缔完成30%； 2、拟保留码头报批环评手续完成30%； 3、拟保留码头通过安全检测完成30%。 | 1、非法码头取缔率100%； 2、拟保留码头取得环评手续完成100%； 3、拟保留码头通过安全检测完成100%； 4、拟保留码头全部通过县级整治验收。 | 1、取缔未取得环保手续、未通过安全检测和未通过县级整治验收的码头； 2、保留码头全部取得港口经营许可手续。 | 1、取缔全部未完成整治的码头； 2、市整治办开展整治工作验收。 | 政府部门意见 | 3 | 住建局 |
| 10 | 推进各类影响水环境质量突出问题整改销号 | 突出环境问题整改 | 无污染物入河、河道水体畅流 | 2021.12 | 执行调度方案或者指令，完成入河污染源及影响水体畅流障碍物整改 | 执行调度方案或者指令，完成入河污染源及影响水体畅流障碍物整改 | 执行调度方案或者指令，完成入河污染源及影响水体畅流障碍物整改 | 执行调度方案或者指令，完成入河污染源及影响水体畅流障碍物整改 | 政府部门意见 | 3 | 攻坚办、河长办 |

备注：第10项，各类影响水环境质量突出问题包括入河污染源、影响水体畅流的坝头坝埂等障碍物、水利工程未执行调度方案（指令）等方面，来源主要为巡查发现、12345移交、群众举报、领导交办、新闻媒体曝光等途径。市攻坚办每半月将发现的问题以清单形式进行交办，各县（市）区整改完成后须及时反馈，经水利会同市政园林等部门现场复核后销号。当交办问题在15天内完成整改的，不扣分；16~30天内完成整改的，每件扣0.02分；30天以上仍未完成整改的，每件扣0.05分；发现未执行调度方案或者指令的，每次扣0.01分。对于跨季度整改事项，扣分情况在后一季度考核时予以体现。每季度结束后，水利会同市政园林等部门于下季度首月10日前将扣分情况报考核督查组。

附件2

南通经济技术开发区2021年大气污染防治

工作计划

为深入打好污染防治攻坚战，突出源头治理，不断改善环境空气质量，根据南通市2021年大气污染防治计划要求，结合我区实际，制定本计划。

一、主要目标

（一）空气质量目标

2021年，开发区空气质量改善工作目标为：PM2.5年均浓度达到33微克/立方米，优良天数比率达到88.5%。

2021年开发区空气质量工作目标表

| 开发区 | PM2.5浓度（μg/m³） |  | 优良天数比率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全年 工作目标 | 1-3月 | 全年 工作目标 | 全年 奋斗目标 | 6-9月 |
|  | 33 | 45 | 88.5 | 88.8 | 90.3 |

（二）大气污染物减排目标

2021年减排工作目标为：挥发性有机物、氮氧化物排放量比2020年分别削减12%、10%。大力控制扬尘污染，平均降尘量控制在3.1吨/月·平方千米以下。

2021年主要大气污染物减排和降尘量目标表

| 开发区 | 挥发性有机物 减排比例（%） | 氮氧化物减排 比例（%） | 降尘考核目标（吨/月·平方千米） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12% | 10% | 3.1 |

二、主要措施

（一）优化提升产业结构

1.强化生态环境空间管控。加强基于环境承载力的产业布局优化调整研究，严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求。持续开展园区循环化改造。推进沿江地区转型，着力破解沿江化工等突出问题。（区生态环境局、行政审批局、经发局牵头）

2.推进重点行业转型升级。深入开展化工产业安全环保整治提升工作，推进低端落后化工产能淘汰，依法依规关停退出能耗、环保、安全、技术不达标和生产不合格产品或淘汰类产能。（区应急局、经发局牵头）

巩固“散乱污”整治既有成果，做好“防新增、防反弹”，落实“发现一起、整治一起”动态处置机制，确保“散乱污”动态清零。（区攻坚办牵头，各街道、老洪港配合）

3.推动绿色产业发展。执行最严格的环保、水耗、能耗等标准，推动传统产业绿色化转型升级，各类示范企业必须为环保A级、B级或绩效引领性企业，2021年培育A级企业3家。培育形成科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色产业集群，建设绿色工厂2家。促进印染、化工等重点行业清洁生产和园区化发展，完成2个绿色改造工程。（区经发局、生态环境局牵头）

（二）持续优化能源结构

4.煤炭总量控制与节能。坚持节能优先，完善能源消费总量和强度双控制度。以大气环境质量改善和二氧化碳（CO2）控制为导向，推动高载能行业以及重点用能单位深化节能改造。2021年底前，完成市下达的减煤任务。加大散煤治理力度，建成区内实现无散煤。（区经发局牵头，区生态环境局、市场监管局配合）

5.发展清洁能源和新能源。抓好天然气产供储销体系建设，天然气消费量、非化石能源发电装机能力、非化石能源占一次能源消费比重达到市级要求。（区经发局、住建局牵头）

6.加大绿色建筑推广力度。新建居住建筑全面执行节能75%标准，推动超低能耗建筑、零能耗建筑发展。开展既有建筑节能改造，推动医院、学校、宾馆饭店等公共建筑用能限额研究，加大太阳能、热泵等可再生能源技术在建筑中的推广应用。到2021年底，绿色建筑占新建建筑比例达到98%。（区住建局牵头，区审批局、经发局配合）

（三）着力调整运输结构

7.加快机动车（船）结构升级。加大新能源车船和非道路移动机械推广力度。推行“绿色车轮计划”，加快推进建成区公共领域车辆电动化，推进新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，推广新能源汽车。加快新能源非道路移动机械推广使用，港口新增和更换的作业机械主要采用清洁能源或新能源。加快物流园、工业园、大型商业购物中心等物流集散地集中式充电桩和快速充电桩建设。（区住建局牵头，区经发局、综合执法局、生态环境局配合）

2021年全面淘汰国三及以下排放标准的柴油环卫车。（区综合执法局牵头）

推进排放不达标农业机械清洁化改造和淘汰，推动老旧机械淘汰报废。（区经发局牵头，各街道、老洪港配合）

8.加大船舶更新升级改造。限制高排放船舶使用，推进内河船型标准化，鼓励20年以上的内河船舶提前淘汰，已发强制报废超过视同年限和达不到环保标准要求的长江内河航运船舶。鼓励150总吨及以下的运输船舶提前淘汰。（开发区海事处）

（四）不断优化用地结构

9.实施国土绿化行动。持续推进国土绿化，扎实开展绿美乡村和森林城市建设。推进沿江地区造林绿化，新增绿化造林面积25亩。推广保护性耕作等方式，抑制季节性裸地农田扬尘。推进各类公园及城郊绿道、生态廊道建设。（自然资源和规划局开发区分局、区住建局、区经发局按职责分工负责）

10.实施农业源排放控制。坚持疏堵结合，大力推进秸秆综合利用，进一步提升综合利用率。压实街道秸秆禁烧主体责任，建立全覆盖网格化监管体系，加强“定点、定时、定人、定责”管控，运用高清视频监控等手段，加强露天焚烧监管。加大秋冬季应急管控期间及PM2.5轻度超标天气下的秸秆禁烧监管力度。优化肥料品种，增加包膜肥料等缓释型肥料、水溶肥料用量。（区经发局、生态环境局牵头，各街道、老洪港配合）

（五）持续推进VOCs治理攻坚

11.严格执行产品有害物质含量限值强制性标准。全面执行各类涂料、胶黏剂、清洗剂等产品有害物质含量限制相关强制性国家标准，并开展标准实施情况监督抽查。（区市场监管局牵头）

12.大力推进源头替代。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。推广实施《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单。2021年培育源头替代示范型企业1家。（区经发局牵头，生态环境局、行政审批局配合）

13.强化重点行业VOCs治理减排。加强化工、工业涂装、油品储运销等重点行业VOCs治理，确定VOCs重点监管企业名录（第二批），督促纳入重点监管企业名录的企业编制并实施“一企一策”综合治理方案。完成VOCs综合治理项目19个。重点VOCs排放企业全部安装厂界VOCs在线监测设备。开展挥发性有机物液体储罐排查整治，完成涉VOCs储罐排查建档，2021年完成105个储罐治理项目。引导石化、化工、制药、农药等行业企业合理安排停检修计划，在确保安全的前提下，尽可能不在7-9月期间安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，要加强启停机期间以及清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节VOCs排放管控，确保满足标准要求。（区生态环境局、应急管理局牵头，区经发局配合）

（六）深化重点行业污染治理

14.推进锅炉深度整治。积极推进燃煤锅炉淘汰整合、清洁能源替代和集中供热。8月底前，推进43台燃气锅炉完成低氮改造或“回头看”。开展生物质锅炉排查，逐步实现区内除热电企业外无燃煤锅炉、生物质锅炉。（区经发局、生态环境局牵头，各街道、老洪港配合）

15.深入推进工业炉窑综合整治。对涉工业炉窑行业，通过提标改造或清洁低碳能源、工厂余热、电厂热力替代等方式，实现有组织排放全面达标、无组织排放有效管控。6月底前，完成工业炉窑排查、整治回头看、建档工作。（区生态环境局、经发局牵头，各街道、老洪港配合）

（七）精细化扬尘管控

16.实施降尘量考核。按时市级降尘量控制指标，2021年开发区平均降尘量不超过3.1吨/月·平方千米。（区生态环境局、综合执法局、住建局牵头，各街道、老洪港配合）

17.严格施工工地和渣土运输监管。区住建局牵头建立工地名单台账，每季度更新，并与综合执法、生态环境、各街道等部门共享。各类工地应建立移动源污染排放管理制度，业主（施工）单位应禁止未环保申报登记、不符合排放标准的工程机械和柴油货车入场。对重点区域每周开展渣土车夜间运输集中整治，依法依规查处非法运输、抛撒滴漏、带泥上路、冒黑烟等违法行为。按照《江苏省重污染天气建筑工地扬尘控制应急工作方案（试行）》中“六个百分之百”要求加大工地监管力度，推进实施“八达标两承诺一公示”（“围挡、道路硬化、冲洗平台、清扫保洁、裸土覆盖、工程机械、油品、渣土运输车辆”达标，《油品使用承诺书》和《扬尘控制承诺书》签订，扬尘污染防治公示牌设立）。对不达“六个百分之百”要求的企业和项目，采取限期整改、约谈告诫、经济处罚、信用扣分、媒体曝光、列入建筑市场主题“黑名单”等措施。推动全区施工工地扬尘治理全覆盖。实施网格化监管，对施工工地每日检查三次。推进“智慧”工地建设，5000平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控设施、车辆未冲洗监控设施，并与“智慧”工地平台联网。完成32个建筑工地落实“六个百分百”项目。（区住建局、综合执法局牵头，生态环境局、行政审批局，各街道、老洪港配合）

18.推动道路扬尘精细化管控。完善建立区、街道、社区三级道路清扫保洁体系。开展“清洁城市行动”，按照市级“以克论净”考核要求，扩大机扫范围，强化道路保洁，增加机械化作业频次，积极探索、创新保洁作业方式。加快推进一体化保洁，完善保洁责任体系，推进同一道路及两侧各个断面的保洁由一个部门监管、由一个单位负责兜底作业。扬尘重点控制区和城市主次干道机扫率100%，实行道路保洁频次与空气质量联动机制，每条道路落实“四定”，即：定驾驶员、定作业车辆、定负责领导、定作业措施，分阶段设定日常和管控期间保洁频次和要求。增加大型洗扫车、洒水车、雾炮车等5辆及以上或建成区达到每平方公里配备1辆以上大中型机械化清扫保洁车，增加小型保洁车5辆。（区综合执法局牵头，各街道、老洪港配合）

19.加强堆场、码头扬尘污染控制。全面推进港口大型煤炭码头堆场、干散货码头物料堆场围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施，物料输送装置吸尘、喷淋等防尘设施建设。对从事易起尘作业货种的港口码头，装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。取缔无证无照和达不到环保要求的干散货码头。（区住建局牵头，区生态环境局配合）

（八）全面推进生活源治理

20.强化餐饮油烟监管。推动400家餐饮组织开展专项整治或“回头看”。 2021年底前，对重点管控区域（主要为国控空气质量监测点周边1公里范围内，群众举报投诉集中区域，其他范围由各街道确定）面积100平米以上餐饮店（无油烟排放餐饮店除外）和烧烤店安装在线监控；城市综合体、美食街等区域的餐饮经营单位完成在线监控安装率达95%以上，并与城市管理部门联网。鼓励以街道（社区）为单位实施餐饮油烟治理第三方统一运维。积极探索餐饮油烟治理新模式，结合城市环境综合整治等工作，选择投诉较多的餐饮聚集街区开展试点，推广集中式餐饮企业集约化管理，采用安装独立净化设施、配套统一处理设施、建设公共烟道等方式，推广高标准油烟净化设备。4月底前完成星湖花园国控站点周边餐饮整治工作，全部安装油烟净化装置，并建立日常清洗维护运行机制，鼓励站点周边居民楼安装油烟管道集中净化治理。（区综合执法局牵头，区行政审批局、市场监管局、炜赋集团，各街道、老洪港配合）

21.强化其他生活源污染防治。加强对露天焚烧行为监管，禁止露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、垃圾、皮革等产生有毒有害、恶臭气体的物质，禁止在城市建成区露天焚烧落叶。（区综合执法局、生态环境局牵头，各街道、老洪港配合）

落实《南通市烟花爆竹燃放管理条例》，配合市级出台政策在规定区域内禁止销售、燃放烟花爆竹。全方位宣传发动，执行烟花爆竹禁限放规定，推进幼儿园、学效、医院、机关等区域周边禁放措施落地见效。（公安分局、应急局牵头，社会事业局，各街道、老洪港配合）

（九）移动源污染防治

机动车污染防治目标任务见附件2。

22.强化机动车执法监管。配合市级开展用车排放检验和维修治理，完善排放检验与维护（I/M）制度。交通、生态环境部门建立联合监管工作机制，实行超标排放汽车的检测与维护闭环管理。（区住建局、生态环境局牵头，区市场监管局、交警五大队配合）

对全区机动车排放检验机构全覆盖监督检查，定期对所检车辆道路遥感检测达标率市级通报倒数后10名的区内机构开展执法检查，严厉打击机动车排放检验机构尾气检测弄虚作假、屏蔽和修改车辆环保监控参数等违法行为。（区生态环境局牵头，区市场监管局、交警五大队配合）

每周开展柴油车排放路检路查，重点检查柴油货车污染控制装置、OBD、车用尿素使用情况、尾气排放达标情况。（区生态环境局、交警五大队牵头，区市场监管局配合）

稳步提高柴油车监督抽测排放合格率，基本消除冒黑烟现象。对物流园、工业园、货物集散地等车辆集中停放地，以及物流货运、公交、环卫等重点单位每月至少开展一次入户监督抽测。秋冬季期间监督抽测柴油车数量不低于当地柴油车保有量的80%（包括遥测数量）。（区生态环境局牵头，交警五大队、综合执法局、住建局等配合）

配合市级完善国一及以下排放标准的汽油车、国二及以下排放标准的柴油车、国三排放标准的柴油货车等高排放机动车区域限行制度。6月底前配合市级形成市区高排放机动车禁行实施方案。严格执行高排放车辆禁行措施，依法处理闯入禁行管控区的限行车辆。（交警五大队牵头，区生态环境局、住建局配合）

23.加强非道路移动机械污染防治。持续推进非道路移动机械的摸底调查和编码登记工作。未经环保部门编码登记和确认符合排放要求的非道路移动机械不得进入该区域。建立生态环境、住建、交通、水利、农业等多部门的联合执法机制，加大环境监管力度，增加抽查频次。强化工程机械监督抽测，每月至少开展一次工程机械监督抽测。禁止超标排放工程机械使用，消除冒黑烟现象。（区生态环境局牵头，区市场监管局、住建局、经发局，各街道、老洪港配合）

24.加强船舶污染防治。推广清洁能源在内河运输船舶中的应用，港口新增或更换作业车辆和机械原则上应使用新能源或清洁能源。推动长江港口非危码头岸电覆盖率100%、泊位覆盖率90%以上，并按规定检测。2021年岸电用电量较2020年提高20%。推动南通籍船舶受电设施改造，并按规定检验。具备岸电使用条件的船舶应按照国家有关规定使用岸电。（区住建局、开发区海事处牵头）

25.开展车船油品联合管控。积极开展打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车和不符合要求的企业自备油罐及装置（设施）专项行动，溯源查处劣质油品存储销售集散地及生产加工企业。（区市场监管局牵头，公安分局、区住建局、应急管理局等配合）

在夏秋臭氧超标高发季节，出台优惠措施鼓励夜间加油、装卸油。强化油品储运销监管，6~9月，每月至少对加油站点、流动加油罐车、加油船舶开展一次专项检查，取缔无证无照经营的黑加油站（车、船）。开展船舶用油现场抽检，检查船舶燃油硫含量及燃油使用量等信息。对向船舶供油的船舶加油站、水上服务区等供油单位的油品抽测率不低于50%。（区经发局、市场监管局、公安分局、住建局、开发区海事处按职责分工负责）

推进加油站油气三次回收建设，6月底前完成年销售10000吨及以上加油站和国控站点3公里范围内年销售量5000吨及以上加油站三次油气回收改造。12月底前完成其余年销售量5000吨及以上加油站三次油气回收改造，启动年销售量5000吨以下至2000吨及以上加油站三次油气回收改造工作，制定改造方案。2021年完成6座加油站油气三次回收改造。（区经发局、生态环境局牵头，区应急局，各街道、老洪港配合）

被确定为重点排污单位的加油站（包括水上服务区、移动供油船）应安装在线监控系统，确保油气回收在线监控系统正常运行。完成4座储油库油气回收在线监控建设。（区生态环境局、经发局牵头，区住建局、应急管理局配合）

强化油气回收监督检查。开展加油站、储油库、油罐车油气回收装置抽检。依法依规查处油气回收装置不能正常运行等问题。（区市场监管局牵头，区经发局、住建局、生态环境局配合）

（十）强化联防联控与重污染天气应对

26.提升重污染天气应对能力。严格按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》和省、市《重污染天气应急预案》有关要求，开展绩效分级，评定豁免企业和工地，实施差异化管控。夯实应急减排清单，制定“一厂一策”应急减排方案，方案应细化落实到具体生产线、生产环节、生产设施，确保可操作、可监测、可核查。（区生态环境局、经发局、住建局牵头，各街道、老洪港配合）

27.夯实应急管控措施。针对夏季、秋冬季不同污染因子，建立夏季、冬季应急减排清单。4月底前，制定实施重点企业错峰生产计划；9月底前，完成绩效分级、应急减排清单和豁免企业清单修订工作。重污染天气橙色及以上预警期间，与排污大户开展协商，推动热电、涂装等重点行业企业落实短期深度减排措施，承诺执行更严格的排放限值。（区生态环境局、经发局牵头）

28.推进区域联防联控。加强区域协同监管、重污染天气联合应对和重大活动空气质量保障。根据“省级启动，市县响应”原则，实施重污染天气应急联动，同步响应，同步应对。根据《南通市空气质量异常预警和应急管控方案》，启动预警管控，削减内源大气污染物排放，“保良增优”。（区生态环境局牵头，各有关部门，各街道、老洪港配合）

三、主要行动

（一）实施千项工程

2021年共安排大气污染防治工程及任务1600项。各部门、街道要推进年度计划中已明确的各项大气工程建设，争取减排工程早落地、早见效。2021年大气污染防治工程项目汇总表见附件1。（区经发局、生态环境局、综合执法局、住建局，各街道、老洪港按职责分工负责）

（二）开展专项行动

1.豁免企业培育行动。加大对重点行业A级企业培育力度，推进绿色领军、民生保障、战略新兴等环保绩效水平高的企业达到豁免要求。对纳入重污染天气应急管控清单企业开展现场帮扶、分类指导，制定“一厂一策”提升方案，加大激励政策和资金扶持力度；培育重污染天气应急管控豁免企业总数3家。公开豁免企业名单，接受社会监督，实施动态调整。（区生态环境局牵头）

2.VOCs排查整治行动。对化工等重点行业企业旁路设置情况开展督查。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报生态环境部门；旁路在非紧急情况下应保持关闭，需通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向生态环境部门报告，做好台账记录。（区生态环境局牵头）

按照《汽车维修行业大气污染物排放标准》（DB32/3814-2020）要求，组织开展汽修行业贯标专项整治行动，严厉打击喷涂工序未密闭、超标排放等违法行为。督促汽修企业严格按照《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020），使用符合产品质量的涂料。（区经发局、生态环境局牵头，区市场监管局配合）

（三）提升三项能力

1.提升溯源预警能力。动态更新大气污染源清单、秋冬季应急管控企业清单；建立国控点、街道站点快速预警网络，各街道（老洪港）要固定一位预警员和一位调度领导，当收到高值点位预警时，要迅速调度指挥，确保快速到达现场处置并解决相关问题，强化“发现—处置—反馈—评估”闭环动态销号机制。（区攻坚办牵头，各部门，各街道、老洪港配合）

2.提升监测监控能力。落实《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则》。加强对环境监测和运维机构监管，建立环境监测数据承诺责任制等责任体系制度，严厉惩处数据弄虚作假行为。（区生态环境局牵头）

加强工业源监控，将排气口高度超过45米的高架源，以及石化、化工、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，完成烟气排放自动监控设施安装并与生态环境部门联网。鼓励对无组织排放突出的企业，在主要排放工序及厂界安装视频监控、自动监控设施。（区生态环境局牵头）

督促化工等涉及大宗物料运输的重点企业以及沿江港口、物流企业完善运输车辆的门禁和视频监控系统，监控数据至少保存一年以上。（区生态环境局牵头，区住建局、应急局配合）

3.提升执法监管能力。强化移动执法，加强“双随机、一公开”监管、规范自由裁量权，加强执法APP、自动监控、无人机、用电量数据、VOCs走航监测等信息化手段和执法装备的应用。加强监测监控数据挖掘和大数据分析，推动违法行为的智能甄别。落实《江苏省重点排污单位自动监测数据执法应用办法（试行）》要求，明确污染物排放自动监测数据作为监管执法工作事实依据的适用条件及操作流程，对重点管控企业和采用简易治理工艺的企业强化执法力度。（区生态环境局牵头）

四、保障措施

（一）加强组织领导

各部门、街道要高度重视大气污染防治工作，切实加强“点位长”履职力度，分片包干，统筹推进治气工作，督促各相关单位切实履行治污减排主体责任，确保各项措施落细落实。定期调度工作推进情况，确保履职尽责。各单位确定一名联络员，具体负责组织、协调和信息报送工作，推进年度大气工程进度。（区攻坚办牵头，各部门，各街道、老洪港配合）

（二）强化责任压实

区攻坚办加大监督检查力度，用好污染防治综合监管平台，严格空气质量考核、通报。将空气质量改善目标任务纳入街道污染防治攻坚战考核。对每季度空气质量改善幅度达不到目标任务或重点任务进展缓慢或空气质量指数（AQI）持续“爆表”的街道空气质量监测站点，下发预警通知函；对连续多次或长期PM2.5、优良天数比率绝对值和改善率“双落后”、工作履职不到位的“点位长”实施约谈，真正将治气工作“一岗双责”落到实处。（区攻坚办牵头，区监察工委配合）

（三）做好宣传曝光

加大宣传力度，既宣传正面典型，营造良好舆论氛围，又曝光负面案件，形成震慑效应；做好六.五环境日宣传，重点宣传污染治理和绿色低碳工作成效。鼓励公众通过多种渠道举报环境违法行为。（区生态环境局牵头）

附件1

2021年大气污染防治项目汇总表

| 地区 | 滚动实施项目 | 产业结构调整 |  |  | 能源结构调整 |  |  |  | 运输结构调整 |  |  | VOCs污染治理 |  |  |  |  |  |  | 面源污染治理 |  | 扬尘治理 |  | 重点行业NOx综合治理项目 | 其他减排项目 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 绿色工厂 | A级企业培育 | 重点行业绿色改造工程 | 煤炭总量控制项目 | 能源布局优化与散煤清洁化利用 | 电厂超超低改造项目数 | 锅炉提标改造或回头看项目 | “公转铁”提升工程 | 新能源车船与非道路移动机械推广与淘汰项目 | 机动车船污染防治工程 | VOCs治理工程 |  |  | VOCs治理任务 |  |  |  | 加油站油气回收改造 | 餐饮油烟治理项目 | 码头堆场扬尘治理项目 | 施工工地扬尘治理项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 源头替代项目 | VOCs综合治理 | 储罐治理项目 | 源头替代“回头看” | 储罐排查建档项目 | 集群排查整治项目 | 源头替代示范型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发区 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 105 | 0 | 954 | 0 | 1 | 6 | 400 | 0 | 32 | 0 | 30 | 1600 |

附件2

2021年机动车污染防治目标任务

| 地区 | 路检路查（单位：辆） | 入户监督抽测（单位：辆） | 秋冬季监督抽测柴油车数量（单位：万辆） | 重点车辆排放检验数据的年度核查率（超标车、外地车、运营5年以上的老旧柴油车） | 加油站在线监控联网数量（单位：座） | 储油库在线监控建设并与环保部门联网数量（单位：座） | 加油站在线监控联网数据有效率 | 加油站每季度油气回收设施检查（单位：座） | 储油库每季度油气回收设施检查（单位：座） | 工程机械监督抽测（单位：辆） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发区 | 170 | 35 | 0.5 | 85% | 6 | 4 | 95% | 18 | 4 | 115 |

附件3

2021年大气污染防治攻坚项目明细表

表1  2020-2021年滚动实施项目表

| 序号 | 项目类别 | 企业名称 | 整治措施 | 完成时间 | 落实单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滚动实施项目 | 南通振华重型装备制造有限有限公司 | 喷涂车间废气污染防治措施提升 | 2021.06 | 生态环境局 |

表2 产业结构调整项目表

| 序号 | 项目类别 | 企业名称 | 整治措施 | 完成时间 | 落实单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色工厂 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 绿色工厂创建 | 2021.12 | 经济发展局 |
| 2 | 绿色工厂 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 绿色工厂创建 | 2021.12 | 经济发展局 |
| 3 | A级企业培育 | 3家石化、重工类企业 | 达到A级企业标准 | 2021.12 | 生态环境局 |
| 4 | 重点行业绿色改造 | 三洋化成精细化学品（南通）有限公司 | 清洁生产 | 2021.12 | 经济发展局 生态环境局 |
| 5 | 重点行业绿色改造 | 麦加涂料（南通）有限公司 | 清洁生产 | 2021.12 | 经济发展局 生态环境局 |

表3  能源结构调整——锅炉提标改造项目表

| 序号 | 企业名称 | 锅炉台数 | 锅炉规模 (蒸吨/小时) | 燃料种类 | 整治类型 | 完成时间 | 落实单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通星辰合成材料有限公司 | 1 | 14.2 | 天然气 | 低氮燃烧改造 | 2021.03 | 生态环境局 |
| 2 | 南通星辰合成材料有限公司 | 1 | 14.2 | 天然气 | 低氮燃烧改造 | 2021.03 | 生态环境局 |
| 3 | 南通星辰合成材料有限公司 | 1 | 8.3 | 天然气 | 低氮燃烧改造 | 2021.03 | 生态环境局 |
| 4 | 南通星辰合成材料有限公司 | 1 | 1.7 | 天然气 | 低氮燃烧改造 | 2021.03 | 生态环境局 |
| 5 | 南通迪爱生色料有限公司 | 1 | 80万大卡 | 天然气 | 低氮燃烧改造 | 2021.06 | 生态环境局 |
| 6 | 南通迪爱生色料有限公司 | 1 | 80万大卡 | 天然气 | 低氮燃烧改造 | 2021.06 | 生态环境局 |
| 7 | 锅炉提标改造回头看项目 | 37 | / | / | 提标改造 | 2021.06 | 生态环境局、各街道（老洪港） |

表4 运输结构调整—新能源车船与非道路移动机械推广与淘汰项目表

| 序号 | 项目类型 | 推广/淘汰数量 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通振华重型装备制造有限公司非道机械更换 | 5 | 2021.12 | 生态环境局 |
| 2 | 上海振华重工（集团）股份有限公司南通分公司非道机械更换 | 10 | 2021.10 | 生态环境局 |

表5  VOCs综合治理项目表

| 序号 | 项目类别 | 企业名称 | 整治措施 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点行业VOCs综合治理 | 南通振华重型装备制造有限公司 | 数控切割工序烟尘收集设备改造 | 2021.04 | 生态环境局 |
| 2 | 重点行业VOCs综合治理 | 领新（南通）重工有限公司 | 打磨、焊接车间新建烟尘处理设施 | 2021.04 | 生态环境局 |
| 3 | 重点行业VOCs综合治理 | 江苏润邦重工股份有限公司 | 漆雾处理系统进行维护提升 | 2021.04 | 生态环境局 |
| 4 | 重点行业VOCs综合治理 | 上海振华重工（集团）股份有限公司南通分公司 | 危废仓库有机废气收集处理 | 2021.04 | 生态环境局 |
| 5 | 重点行业VOCs综合治理 | 南通嘉民港储有限公司 | 内浮顶罐浮盘改为高效密封浮盘 | 2021.06 | 生态环境局 |
| 6 | 重点行业VOCs综合治理 | 中海油(南通)港口有限公司 | 新增冷凝吸附式尾气回收处理设施 | 2021.06 | 生态环境局 |
| 7 | 重点行业VOCs综合治理 | 南通新中村化学有限公司 | 罐区呼吸气收集处理改造 | 2021.06 | 生态环境局 |
| 8 | 重点行业VOCs综合治理 | 宝泰菱工程塑料（南通）有限公司 | 两个储罐呼吸气变有组织处理 | 2021.06 | 生态环境局 |
| 9 | 无组织排放管理 | 先正达南通作物保护有限公司 | EMA危废库无组织废气收集处置 | 2021.04 | 生态环境局 |
| 10 | 无组织排放管理 | 申华化学工业有限公司 | 新建危废堆场配套废气处理设施 | 2021.04 | 生态环境局 |
| 11 | 无组织排放管理 | 南通新中村化学有限公司 | 危废堆场增设废气处理设施 | 2021.04 | 生态环境局 |
| 12 | 无组织排放管理 | 马可迅（南通）车轮有限公司 | 危废堆场增设废气处理设施 | 2021.04 | 生态环境局 |
| 13 | 无组织排放管理 | 宝泰菱工程塑料（南限通）有公司 | 危废堆场增设废气处理设施 | 2021.04 | 生态环境局 |
| 14 | 无组织排放管理 | 旭化成精细化工（南通）有限公司 | 危废堆场增设废气处理设施 | 2021.04 | 生态环境局 |
| 15 | 有组织排放管理 | 南通住友电木有限公司 | 新建RTO废气设施提升 | 2021.4 | 生态环境局 |
| 16 | 有组织排放管理 | 南通新宙邦电子材料有限公司 | 焚烧炉尾气设施改造提升 | 2021.4 | 生态环境局 |
| 17 | 有组织排放管理 | 迈图高新材料（南通）有限公司 | 生产反应釜正压保护超压泄放改造 | 2021.4 | 生态环境局 |
| 18 | 有组织排放管理 | 万高（南通）电机制造有限公司 | B2生产线搬迁 | 2021.4 | 生态环境局 |
| 19 | 有组织排放管理 | 三洋化成精细化学品（南通）有限公司 | 一车间提升废气防治措施（焚烧处理） | 2021.4 | 生态环境局 |
| 20 | 储罐治理项目105个 | 涉VOCs储罐 | 储罐无组织治理 | 2021.12 | 生态环境局 |

表6  面源污染治理项目表

| 序号 | 项目类别 | 企业名称 | 治理措施 | 完成时间 | 落实单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油站油气回收改造 | 南通市石油有限公司星湖大道加油站 | 三次油气回收 | 2021.12 | 经济发展局生态环境局 |
| 2 | 加油站油气回收改造 | 中海油销售南通有限公司通盛加油站 | 三次油气回收 | 2021.12 | 经济发展局生态环境局 |
| 3 | 加油站油气回收改造 | 中国石油天然气股份有限公司江苏南通新开加油站 | 三次油气回收 | 2021.12 | 经济发展局生态环境局 |
| 4 | 加油站油气回收改造 | 中国石油天然气股份有限公司江苏南通通富路拱山加油站 | 三次油气回收 | 2021.12 | 经济发展局生态环境局 |
| 5 | 加油站油气回收改造 | 中国石化销售有限公司江苏南通开发区加油站 | 三次油气回收 | 2021.12 | 经济发展局生态环境局 |
| 6 | 加油站油气回收改造 | 中国石化销售有限公司江苏南通长桥加油站 | 三次油气回收 | 2021.12 | 经济发展局生态环境局 |
| 7 | 餐饮油烟治理 | 金悦大酒店 | 安装油烟在线监控 | 2021.06 | 综合执法局 |
| 8 | 餐饮油烟治理 | 福记大酒店 | 安装油烟在线监控 | 2021.06 | 综合执法局 |
| 9 | 餐饮油烟治理 | 宁麓阁食府 | 安装油烟在线监控 | 2021.06 | 综合执法局 |
| 10 | 餐饮油烟治理 | 江苏航运技术学校 | 安装油烟在线监控 | 2021.09 | 综合执法局 |
| 11 | 餐饮油烟治理 | 南通卫生高等职业技术学校 | 安装油烟在线监控 | 2021.09 | 综合执法局 |
| 12 | 餐饮油烟治理 | 395家回头看 | 安装油烟净化装置等 | 2021.04 | 综合执法局 |

表7  扬尘治理项目表

| 序号 | 项目类别 | 工地名称 | 安装在线监测 | 整治措施 | 完成时间 | 落实单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工工地扬尘治理 | 罗化显示器项目 | 开工前完成扬尘在线监测安装并联网 | 落实工地扬尘管控六个百分百 | 2021.05 | 住建局 |
| 2 | 施工工地扬尘治理 | 利红智慧科技创业园项目 | 开工前完成扬尘在线监测安装并联网 | 落实工地扬尘管控六个百分百 | 2021.05 | 住建局 |
| 3 | 施工工地扬尘治理 | 龙璟文创项目 | 开工前完成扬尘在线监测安装并联网 | 落实工地扬尘管控六个百分百 | 2021.05 | 住建局 |
| 4 | 施工工地扬尘治理 | 开发区R20015地块项目 | 开工前完成扬尘在线监测安装并联网 | 落实工地扬尘管控六个百分百 | 2021.05 | 住建局 |
| 5 | 施工工地扬尘治理 | 星湖大道改造 |  | 落实工地扬尘管控六个百分百 | 2021.06 | 住建局 |
| 6 | 施工工地扬尘治理 | 中兴兰溪荟建筑工地 |  | 落实工地扬尘管控六个百分百 | 2021.06 | 住建局 |
| 7 | 施工工地扬尘治理 | 南通市东方中学能达校区 |  | 落实工地扬尘管控六个百分百 | 2021.06 | 住建局 |
| 8 | 施工工地扬尘治理 | 龙田路南星宇路西，R20015地块 |  | 落实工地扬尘管控六个百分百 | 2021.06 | 住建局 |
| 9 | 施工工地扬尘治理 | 南通中远海运物流供应链有限公司物流园项目建设项目 |  | 落实工地扬尘管控六个百分百 | 2021.06 | 住建局 |
| 10 | 施工工地扬尘治理 | 南通市江海钢绳有限公司车间建设项目 |  | 落实工地扬尘管控六个百分百 | 2021.06 | 住建局 |
| 11 | 施工工地扬尘治理 | 南通力德电子有限公司车间建设项目 |  | 落实工地扬尘管控六个百分百 | 2021.06 | 住建局 |
| 12 | 施工工地扬尘治 | R19016地块一期、二期项目 |  | 落实工地扬尘管控六个百分之百 | 2021.03 | 住建局 |
| 13 | 施工工地扬尘治 | 和宝R17030一期、二期 |  | 落实工地扬尘管控六个百分之百 | 2021.03 | 住建局 |
| 14 | 施工工地扬尘治 | 星湖置业R19023地块项目一标段 |  | 落实工地扬尘管控六个百分之百 | 2021.03 | 住建局 |
| 15 | 施工工地扬尘治 | 星湖置业R19023地块项目二标段 |  | 落实工地扬尘管控六个百分之百 | 2021.03 | 住建局 |
| 16 | 施工工地扬尘治 | 卓才R19025地块房地产项目一标段 |  | 落实工地扬尘管控六个百分之百 | 2021.03 | 住建局 |
| 17 | 施工工地扬尘治 | 卓才R19025地块房地产项目二标段 |  | 落实工地扬尘管控六个百分之百 | 2021.03 | 住建局 |
| 18 | 施工工地扬尘治 | 实验小学振兴路校区 |  | 落实工地扬尘管控六个百分之百 | 2021.09 | 住建局 |
| 19 | 施工工地扬尘治 | R18009项目二期工程A标 |  | 落实工地扬尘管控六个百分之百 | 2021.03 | 住建局 |
| 20 | 施工工地扬尘治 | 中天科技海缆检验车间 |  | 落实工地扬尘管控六个百分之百 | 2021.03 | 住建局 |
| 21 | 施工工地扬尘治 | 南通金赞精密电子有限公司新型电子元器件制造项目 |  | 落实工地扬尘管控六个百分之百 | 2021.03 | 住建局 |
| 22 | 施工工地扬尘治 | 东久（南通）智能制造基地项目 | 开工前完成扬尘在线监测安装并联网 | 落实工地扬尘管控六个百分之百 | 2021.06 | 住建局 |
| 23 | 施工工地扬尘治 | 南通兴合机械汽车及电动工具等轻量化零部件精密加工项目 | 开工前完成扬尘在线监测安装并联网 | 落实工地扬尘管控六个百分之百 | 2021.06 | 住建局 |
| 24 | 施工工地扬尘治 | 申宏机（南通）智能终端设备研发制造项目 | 开工前完成扬尘在线监测安装并联网 | 落实工地扬尘管控六个百分之百 | 2021.06 | 住建局 |
| 25 | 施工工地扬尘治 | 惠生（南通）重工LNG高端装备产品升级改造项目 | 开工前完成扬尘在线监测安装并联网 | 落实工地扬尘管控六个百分之百 | 2021.06 | 住建局 |
| 26 | 施工工地扬尘治 | 事必得精密科技（南通）有限公司年产3000万件/套汽车传感器类精密零配件及其它精密机械零配件类项目 |  | 落实工地扬尘管控六个百分之百 | 2021.03 | 住建局 |
| 27 | 施工工地扬尘治 | 南通天晟新能源科技有限公司年产1万吨新能源导电材料项目-7#生产车间 |  | 落实工地扬尘管控六个百分之百 | 2021.03 | 住建局 |
| 28 | 施工工地扬尘治 | 智锐达仪器科技南通有限公司年产5500台（套）食品安全检测智能装备厂房 |  | 落实工地扬尘管控六个百分之百 | 2021.03 | 住建局 |
| 29 | 施工工地扬尘治 | 江苏吉曜新材料有限公司年产4800吨轻量化改性部件项目 |  | 落实工地扬尘管控六个百分之百 | 2021.03 | 住建局 |
| 30 | 施工工地扬尘治 | 江苏芯安集成电路有限公司单片机设计、测试和销售中心项目 |  | 落实工地扬尘管控六个百分之百 | 2021.03 | 住建局 |
| 31 | 施工工地扬尘治 | 库博新材料有限公司新建厂房 |  | 落实工地扬尘管控六个百分之百 | 2021.03 | 住建局 |
| 32 | 施工工地扬尘治 | 宏信化工年产28000吨高端安全型食品添加剂、15150吨高端专用化学品技改项目 |  | 落实工地扬尘管控六个百分之百 | 2021.03 | 住建局 |

表8 其他减排项目表

| 序号 | 企业名称 | 项目类型 | 具体措施 | 完成时间 | 落实单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通江山农药化工股份有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 2 | 斯福瑞（南通）制药有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 3 | 南通醋酸化工股份有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 4 | 南通星辰合成材料有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 5 | 迈图高新材料（南通）有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 6 | 南通新宙邦电子材料有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 7 | 申华化学工业有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 8 | 台橡宇部（南通）化学工业有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 9 | 台橡（南通）实业有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 10 | 浩力森化学科技（江苏）有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 11 | 凡特鲁斯特种化学品（南通）有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 12 | 南通江天化学股份有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 13 | 蔼司蒂电工材料（南通）有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 14 | 宝泰菱工程塑料（南通）有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 15 | 先正达南通作物保护有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 16 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 17 | 三菱化学高分子材料(南通)有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 18 | 阿朗台橡（南通）化学工业有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 19 | 岐阜化学新材料（南通）有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 20 | 旭化成精细化工（南通）有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 21 | 南通汇羽丰新材料有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 22 | 南通迪爱生色料有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 23 | 三洋化成精细化学品（南通）有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 24 | 三大雅精细化学品（南通）有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 25 | 南通住友电木有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 26 | 朗盛高新材料（南通）有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 27 | 国核维科锆铪有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 28 | 南通天和树脂有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 29 | 南通索吉尔化工有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |
| 30 | 麦加涂料（南通）有限公司 | LDAR检测 | 检测及修复 | 2021.9 | 生态环境局 |

附件3

南通经济技术开发区

2021年水污染防治工作计划

为全面落实新颁布的《江苏省水污染防治条例》，紧紧围绕水环境质量改善核心目标，促进全区水环境质量巩固提升，根据《南通市2021年水污染防治工作计划》要求，结合我区实际，制定本计划。

一、2021年工作目标

2021年，开发区1个地表水国考断面（长江团结闸，与苏锡通园区共同考核）优Ⅲ类比例达到100%；3个地表水省考以上断面（含国考）优Ⅲ类比例达到100%；6个市考以上断面（含国、省考）优Ⅲ类比例达到83.3%。2个集中式饮用水水源地（长江洪港水源地、老洪港水库应急水源地）水质达到Ⅲ类及以上。化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等四项主要水污染物排放总量达到市定目标要求。

表1  南通开发区地表水环境质量考核目标

| 序号 | 断面名称 | 考核街道 | 断面属性 | 责任县（市、区） | 2021年水质目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江团结闸（左岸） | 老洪港 | 国考 | 市开发区/苏锡通园区 | Ⅱ类 | “十四五”新增国考 |
| 2 | 通启运河东方大道桥 | 小海、竹行、新开 | 省考 | 市开发区/苏锡通园区 | Ⅲ类 | 原名G15跨境桥断面，“十四五”更名 |
| 3 | 通启运河营船港闸 | 中兴 | 省考 | 市开发区 | Ⅲ类 |  |
| 4 | 裤子港河裤子港闸 | 中兴 | 市考 | 崇川区/市开发区 | Ⅲ类 | “十四五”新增市考 |
| 5 | 长洪河新开闸 | 老洪港、新开 | 市考 | 市开发区 | Ⅲ类 | “十四五”新增市考 |
| 6 | 农场中心河南农闸 | 老洪港 | 市考 | 市开发区 | Ⅳ类 | “十四五”新增市考 |
| 7 | 富民港出江涵闸 | 中兴 | 入江支流 | 市开发区 | 消除劣Ⅴ类 |  |
| 8 | 王子竖河东方红闸 | 老洪港 | 入江支流 | 市开发区 | 消除劣Ⅴ类 |  |

表2  南通开发区集中式饮用水源地考核目标

| 序号 | 所在街道 | 所在河流 /湖库 | 水源地名称 | 水厂名称 | 属性 | 年度 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中兴、老洪港 | 长江 | 南通市长江洪港水源地 | 洪港水厂 | 地级在用 | Ⅲ类及以上 |
| 2 | 老洪港 | 星湖、云湖 | 南通市老洪港水库应急水源地 | 崇海水厂、洪港水厂 | 地级应急备用 | Ⅲ类及以上 |

二、2021年主要任务

聚焦工业、农业、生活、服务业四大领域，以水生态环境质量为核心，推进水环境治理、水资源保护和水生态修复，进一步强化长江保护修复与水源地保护，促进水环境质量持续改善。

（一）深化工业污染防治

1．推动落后产能退出。严格落实“三线一单”管理要求，积极推进“散乱污”涉水企业清理和综合整治。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃，年度完成14家重点散乱污企业整治。明确2021年度落后产能关停退出任务，加大园区外企业整治、压减、转移、转型力度。（牵头单位：区攻坚办、经发局；参与单位：各街道、老洪港）

2．推进工业企业提升改造。进一步巩固化工产业安全环保整治提升成果。组织开展10余家企业强制性清洁生产审核。推进化工、印染、船舶等行业整治提升，提升行业清洁生产及环境治理水平，完成4项工业治理项目。（牵头单位：区应急局、生态环境局；参与单位：区经发局）

3．规范工业园区环境管理。持续工业园区污水处理设施整治专项行动，排查园区内污水管网建设和涉水企业纳管情况建设，绘制完整的管网图，定期更新工业集聚区档案信息，开展园区污水集中处理设施水平衡分析，加快实施“一园一档”。（牵头单位：区住建局、富民港排水公司、通盛排水公司；参与单位：区生态环境局，各街道、老洪港）

推进工业园区污水实时监管。开展水污染物的分类管控研究，加强对特征水污染物尤其是有毒有害水污染物的管控。（牵头单位：区生态环境局、住建局、富民港排水公司、通盛排水公司）

4．加强医疗污水处理监管。继续配合做好新冠肺炎疫情防控工作，以集中隔离医学观察点以及接纳其污水的污水处理厂为重点，规范医疗污水应急处理、杀菌消毒要求，切实做好医疗污水收集、污染治理设施运行、污染物排放等监督管理，防止二次污染。（牵头单位：区生态环境局、社会事业局；参与单位：区住建局、富民港排水公司、通盛排水公司）

（二）加强城镇生活污染治理

5．推进区域水污染物平衡核算管理。根据省区域水污染物平衡管理工作方案及相关管理办法要求，配合市级开展城镇生活和工业园区水平衡核算管理。梳理500吨以上污水集中处理设施进水口、出水口的水量、水质自动监控设备及配套设施安装情况，已安装的，于3月底前与省、市两级生态环境部门监控平台联网；未安装的，形成具体清单，并明确具体时限要求（9月底之前）。（牵头单位：区生态环境局、住建局、富民供排水公司、通盛排水公司）

6．推进城镇生活污水处理提质增效。按照市城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动实施方案要求，确保到2021年底，建成区水体主要水质指标达到或优于Ⅴ类标准，城市建成区30%以上面积建成“污水处理提质增效达标区”。基本消除污水直排口，消除污水收集管网覆盖空白区，全面完成“三消除”任务。

推进污水基础设施等控源截污工程建设，有效提升污水处理厂进水浓度。逐步推广“两高一低”（雨污水管网高质量养护、沿河排口高质量截污、污水管网低水位运行）举措。严格执行污泥转运“联单制”，污泥运输车船安装GPS，强化污泥处理处置全过程监管。一般工业污泥（含城镇污水处理厂污泥）产生、利用、处置单位登录“江苏省危险废物全生命周期监控系统”，对一般工业污泥产生、贮存、转移、利用处置等情况进行申报登记。（牵头单位：区住建局、富民港排水公司、通盛排水公司；参与单位：区生态环境局，各街道、老洪港）

7．逐步提升污水收集处理能力。做好学校、企事业单位等“十个必接”单位的管网建设工作，确保污水管网应接必接。2021年污水集中处理率达到90%以上，新增雨水管路疏通检验530公里，完成3个主要道路雨水管网疏通、检测项目。推进海绵城市建设，因地制宜开展初期雨水截留纳管、初期雨水处理设施建设，推动雨水收集和资源化利用。（牵头单位：区住建局；参与单位：区攻坚办、综合执法局、生态环境局，富民港排水公司、通盛排水公司）

8．加强“六小行业”水污染整治。持续推进小餐饮、洗车、沐浴、美容美发、洗涤、小旅馆等“六小行业”控源截污整治，认真组织行业普查，突出重点环节监督检查，确保新增“六小行业”经营户的隔油池、沉淀池等规范化截污预处理设施的设置率和污水纳管率达到100%。加大监管力度，督促“六小行业”经营户按要求申领排水许可证，对违法商户依法处置，严重者吊销相关证照。加大对雨污水管网私搭乱接、污水乱排直排等行为的联合执法力度。尚未建设污水管网的地区，排水经营户必须先行建设污水收集池，建立污水委托收运体系，就近将污水运送至污水处理厂处理。（牵头单位：区住建局；参与单位：区综合执法局、市场监督管理局、行政审批局，各街道、老洪港，富民港排水公司、通盛排水公司）

9．巩固建成区黑臭水体整治成果。积极顺应污染防治攻坚战由“坚决打好”向“深入打好”的重大转变，在前期完成城市黑臭水体治理的基础上，进一步提高城市水体透明度。对前期整治完成的黑臭水体按季度开展监测，做好已完成整治的城市黑臭水体长效管理，开展整治效果后评估工作，强化河道巡查和管护，做好水面岸坡的清理保洁，排口的动态管控治理和活水保质，确保污水不入河、黑臭不反弹。（牵头单位：区住建局；参与单位：区生态环境局、综合执法局，各街道、老洪港）

（三）推进农业面源污染防治

10．加大非法养殖监管力度。认真落实《南通市畜禽养殖污染防治条例》，严格畜禽禁养区管理，防止已关闭搬迁的养殖场、养殖小区复养回潮。按照“谁污染、谁治理”的原则，落实畜禽养殖场（户）污染治理的主体责任，严厉查处向河道、水体直接排放畜禽粪污的违法行为。（牵头单位：区经发局、生态环境局；参与单位：区住建局，各街道、老洪港等）

11.有效防控种植业污染。配合市级开展化肥农药减量增效行动，2021年化肥施用强度与主要农作物农药施用强度较2020年减少比例达市级要求。配合省、市相关部门开展国、省考断面汇水范围内种植业布局情况评估。将秸秆还田改变为秸秆还田和离田综合利用并重，特别是针对汛期，加大秸秆离田力度，减少秸秆泡田水污染环境。严格秸秆禁烧、禁抛制度，全区秸秆综合利用率达到95%以上。（牵头单位：区经发局；参与单位：区生态环境局，各街道、老洪港）

12．加强农村河道治理。有序推进市农村河道疏浚整治三年行动计划，健全农村河道轮浚机制，消减河道内源污染负荷。落实《关于进一步加快农村黑臭水体排查治理工作的通知》（通河长办〔2020〕6号），进一步向房前屋后的住家河、泯沟池塘延伸，并以交界河道排查治理专项行动为契机，对农村黑臭水体全面开展大排查、大整治、大提升，到2021年底基本消除农村黑臭水体。（牵头单位：区住建局；参与单位：各街道、老洪港）

（四）加强船舶港口污染治理

13．加强船舶污染控制。落实船舶污染物接收、转运、处置联合监管和联单制度，实施防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设规划。进一步提升船舶污染物接收、储运和处置能力，实现船舶生活污水、生活垃圾与城市环卫公共处理设施有效衔接，建立船舶污染物“船-港-城”一体化处置模式。加强对从事船舶相关作业单位的环境监管，单位应配备相应的防污染设备和器材，对违规处理船舶污染物的入江行为进行严厉处罚。依法强制报废超年限的船舶，大力推动20年以上的内河船舶淘汰。（牵头单位：区住建局、海事处；参与单位：区生态环境局、综合执法局）

14．增强港口码头污染防治能力。全面完成辖区内河从事货物装卸作业的非法码头及设施（无项目审批手续和经营许可证）的清理整治，以及辖区内河码头环境保护问题整改工作。严防已拆除的非法码头死灰复燃，严禁工贸和港口企业无序占用港口岸线。船舶洗舱水按照《关于建立船舶水污染物转移处置联合监管制度的指导意见》的有关要求执行。载运散装液体危险货物的内河船舶卸货后应按规定洗舱并送交洗舱水，港口、码头应按规定接收船舶洗舱水，不具备接收能力的可委托第三方进行接收。危险品码头应将靠港船舶洗舱水接收能力纳入码头防污染能力评估范畴，建设并完善与码头作业品种和吞吐量相适应的洗舱水接收设施。提高含油废水、化学品洗舱水等接收处置能力，配备相应的应急防范设施并建立应急队伍。（牵头单位：区住建局、海事处；参与单位：区综合执法局、生态环境局、经发局）

（五）保障水环境安全

15.实施长江保护修复攻坚。贯彻落实《长江保护法》和长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求，优化空间布局，提升生态岸线比例。持续推进长江入河排污口排查整治工作，加强入江支流水质监测，摸清水质状况与引排规律，完善入江支流自动监测网络。（牵头单位：区长江办、生态环境局；参与单位：市自然资源和规划局开发区分局）

对水质不稳定的入江支流实施综合整治，注重补充生态流量，加强农场中心河（南农闸至江山公司段）等河道底泥疏浚、岸线修复，推进活水畅流，增强水体流动和自净能力，研究实施农场中心河向东引流活水工程，“以支保干”促进长江干流南通段水质保持优良，入江支流水质持续改善，无劣Ⅴ类水体。（牵头单位：区河长办、生态环境局、住建局；参与单位：各街道、老洪港）

16．强化饮用水水源地保护。开展集中式饮用水水源地水质保障行动，中兴街道、老洪港须健全饮用水源保护区日常巡查长效机制，加强水源地日常巡查，落实巡查责任、巡查人员、巡查制度和巡查方案。完成集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案编制、修订和备案，定期排查影响水源地安全的风险隐患，不断提高水源地应急能力建设，积极开展应急演练。（牵头单位：区生态环境局、住建局，中兴街道、老洪港；参与单位：区综合执法局）

17．开展骨干河道“消劣奔Ⅲ”行动。发挥河长制、断面长制作用，按照《江苏省骨干河道名录》中确定的通启运河，全面开展“消劣奔Ⅲ”行动，全年实现通启运河断面稳定达到地表水三类水标准。对通启运河主要支流拟定监测计划，建立定期监测机制，及时将水质情况反馈区河长办、各街道，并将此项工作纳入区攻坚考核。对水质不稳定支流，各街道须迅速排查原因，制定方案采取措施，力争通启运河主要支流达到攻坚考核目标。（牵头单位：区攻坚办、生态环境局、住建局；参与单位：各街道、老洪港）

（六）开展水生态修复

18．推动生态缓冲带保护修复。配合市级开展水生态调查与评估工作。根据上级生态缓冲带划定技术方法和管理办法，按照“守、退、补”的要求，加强生态缓冲带管理。围绕维护生态系统完整性、拦截面源污染、固堤护岸等需求，配合市级筛选生态缓冲带建设试点河道清单开展试点。进一步深入排查整治长江及堤防管理范围内的“三乱”“两违”等问题。（牵头单位：区长江办、住建局、生态环境局；参与单位：市自然资源和规划局开发区分局，各街道、老洪港）

19．推进实施湿地净化工程。根据水生态环境质量改善需要，结合实际条件，推进污水集中处理厂尾水人工湿地净化工程。（牵头单位：区住建局、生态环境局、市自然资源和规划局开发区分局；参与单位：富民港排水公司、通盛排水公司等）

20．保护和恢复水生态完整性。落实长江十年禁渔，打造长江水生生物洄游通道。根据水生生物完整性指数及重现土著鱼类、土著水生植物的水体清单等规划目标要求，配合市级开展水生生物增殖放流和生态修复等工作。（牵头部门：区经发局；参与单位：各街道、老洪港）

（七）加强水资源节约保护

21．节约水资源。实行最严格水资源管理制度，严守用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”。明确重点监控用水单位名录，严格用水定额管理，开展万元地区生产总值用水量指标等用水效率评估，明确各领域、行业年度用水效率控制目标，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2020年下降比例达到市级要求。（牵头单位：区住建局、经发局）

22．加强城镇节水。巩固国家节水型城市建设成果。加大再生水利用设施建设，推动将城市生活污水处理厂再生水、分散污水处理设施尾水用于河道生态补水，推动城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工等优先使用再生水。（牵头单位：区住建局；参与单位：区经发局、综合执法局、富民港排水公司、通盛排水公司）

23．推进工业节水。加快高耗水发展方式转变，配合市级建立完善节水评价机制，加强工业水循环利用。具备使用再生水条件但未充分利用的火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不批准新增取水许可。鼓励高耗水企业实施废水深度处理、中水回用。（牵头单位：区住建局、行政审批局；参与单位：区生态环境局、经发局、富民港排水公司、通盛排水公司）

24．加强生态流量保障。根据市水资源状况评价结果，结合水生态环境质量改善需求，合理确定“十四五”期间生态流量（水位）底线要求，提高生态用水保障程度。统筹河道需达到的生态流量底线及闸坝调度管理等相关要求，坚持生态优先，2021年，制定国、省考断面生态流量保障实施方案，逐个断面明确生态补水来源、调度闸坝，明确不同时段下泄流量要求。开展河道沟渠水系连通工作，全面打通断头河，逐步恢复河道生态功能，提高自净能力。（牵头单位：区住建局；参与单位：区生态环境局，各街道、老洪港）

（八）严格水生态环境管理

25．建立水质监测预警应对机制。根据“十四五”市考以上断面、区域补偿断面清单，加快推进水质自动站建设。配合市级实现重点断面水质自动监测全覆盖，将各级建设的各类水质自动站全部联网到市生态环境监控平台，实现水质“一张图”，为跟踪溯源提供更有力支撑。

根据《江苏省水环境质量监测预警方案（试行）》的相关要求，加强与市级相关部门对接，收到上级预警后，区攻坚办、河长办统筹调度，各街道、老洪港等开展站点周边及上下游巡查，排查污染源，消除污染问题。生态环境局开展手工加密监测和溯源分析等工作。（牵头单位：区攻坚办、河长办、生态环境局；参与单位：区住建局，各街道、老洪港）

26．组织实施区域治水工程。以河长制为统领，按照“系统化思维、片区化治理、精准化调度”的思路，组织实施全区区域治水工程。配合市级编制出台南通市区域治水方案，新建、改造、维修新开闸等一批水利控导工程。（牵头单位：区住建局、河长办；参与单位：区生态环境局）

27．保障汛期水质。落实江苏省防范应对汛期水质波动工作方案（试行）要求。3-5月，全面启动汛前水环境专项检查，开展支流支浜清理，入河排污口执法检查，秸秆禁烧禁抛，污水处理厂检查、排涝泵站检查等行动，在汛期特别是梅雨期来临之前完成“大扫除”。6-8月，对于易黑易臭易污的重点区域，加大检查频次，安装在线监控并联网，实施污水临时应急处理，严格管控断面污染。（牵头单位：区生态环境局、住建局、河长办；参与单位：区经发局，各街道、老洪港）

28．推进入河排污口排查整治。根据国家出台的加强入河（海）排污口管理指导意见，结合省实施意见，有序推进入河排污口排查整治工作，依法依规开展排污口设置审核或备案。按照生态环境部交办要求，推进长江入河排污口分类整治，明确整治工作要求，完成排污口分类命名并编码，基本树立排污口标志牌，建立整治销号制度。（牵头单位：区生态环境局；参与单位：区住建局，各街道、老洪港）

29．深入推进排污许可证管理。根据江苏省排污许可制度证后监管管理办法或技术规范要求，加强证后管理，强化企业主体责任，助推水质改善。组织对固定污染源排污许可证的核发情况和执行情况进行抽查，提升排污许可的业务监管能力。推动重点排污单位用水、用电、工况监控设备的安装与联网工作。（牵头单位：区生态环境局）

30．加强环境信息公开。健全企事业环保信用评价体系，完善环保信用动态评价系统，继续推进环保“领跑者”制度。定期公开黑臭水体治理情况。定期公开重点排污单位排放主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况、治污设施建设和运行等污染源环境信息。公开曝光环境违法典型案件。（牵头单位：区生态环境局、住建局等）

三、保障措施

（一）完善经济政策。深化与总量挂钩的排污收费、绿色信贷、排污权有偿使用和交易等环境经济政策，配合市级推进研究对主动进行污水处理厂提标等环境治理工程的奖励政策。（牵头单位：区财政局、生态环境局、住建局等）

（二）强化执法监管。以解决突出生态环境问题、群众反映强烈的环境问题为重点，继续强化环境执法监管，夯实基层水环境保护责任，督促基层切实解决好群众身边的水环境突出问题。持续开展重点区域、重点行业专项执法行动，完善司法联动机制，依法依规严厉打击环境违法犯罪行为。（牵头单位：区生态环境局、公安分局）

（三）严格考核奖惩。组织对街道水污染防治工作完成情况进行考核。根据“十四五”期间国、省、市考断面和入江支流断面设置方案，结合市级污染防治攻坚考核标准，修订区级水污染防治攻坚考核指标，落实断面水质目标考核，完善街道考核机制。（牵头单位：区攻坚办；参与单位：各街道、老洪港）

四、2021年重点工程项目

2021年，市级下达水污染防治重点工程32项，其中产业结构调整项目14项、工业污染治理项目4项、城乡生活污染治理项目3项、水生态保护修复项目11项。

| 附件： | 1、2021年南通开发区水污染防治重点工程项目表 |
| --- | --- |
|  | 2、2021年水污染防治工作计划任务分解表 |

附件1

2021年南通开发区水污染防治重点工程项目表

表1 产业结构调整项目

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 目标水体/断面 | 计划总投资(万元） | 项目目前进度(2020年12月) | 年度建设目标（完成期限） | 责任单位 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “散乱污”企业取缔项目 | 南通开发区竹行镇惠平金属制品厂搬迁 | 搬迁 | 长洪河/新开港闸 | 160 | 前期 | 2021.6 | 竹行街道 | 新增 |
| 2 |  | 南通开发区伟通金属制品有限公司搬迁 | 搬迁 | 长洪河/新开港闸 | 180 | 前期 | 2021.6 | 竹行街道 | 新增 |
| 3 |  | 南通开发区金春金属制品有限公司搬迁 | 搬迁 | 长洪河/新开港闸 | 150 | 前期 | 2021.6 | 竹行街道 | 新增 |
| 4 |  | 南通皖新成建材工程有限公司清理 | 清理 | 长江/团结闸 | 27 | 在建 | 2021.5 | 老洪港管理办公室 | 新增 |
| 5 |  | 南通信吉鑫新型材料有限公司清理 | 清理 | 长江/团结闸 | 52 | 在建 | 2021.5 | 老洪港管理办公室 | 新增 |
| 6 |  | 南通智宇金属材料有限公司清理 | 清理 | 长江/团结闸 | 32 | 在建 | 2021.5 | 老洪港管理办公室 | 新增 |
| 7 |  | 上海城航石业有限公司清理 | 清理 | 长江/团结闸 | 28 | 在建 | 2021.5 | 老洪港管理办公室 | 新增 |
| 8 |  | 南通泉洁豪纺织用品有限公司清理 | 清理 | 长江/团结闸 | 834 | 在建 | 2021.3 | 老洪港管理办公室 | 新增 |
| 9 |  | 南通通州区荣杰保温材料有限公司清理 | 清理 | 长江/团结闸 | 288 | 在建 | 2021.3 | 老洪港管理办公室 | 新增 |
| 10 |  | 上海雷靖装饰有限公司清理 | 清理 | 长江/团结闸 | 120 | 在建 | 2021.5 | 老洪港管理办公室 | 新增 |
| 11 |  | 南通鸿运汽车维修有限公司清理 | 清理 | 长江/团结闸 | 1788 | 在建 | 2021.5 | 老洪港管理办公室 | 新增 |
| 12 |  | 南通皓琦制冷设备有限公司清理 | 清理 | 长江/团结闸 | 1580 | 在建 | 2021.3 | 老洪港管理办公室 | 新增 |
| 13 |  | 南通国宇装饰城市场有限公司清理 | 清理 | 长江/团结闸 | 362 | 在建 | 2021.3 | 老洪港管理办公室 | 新增 |
| 14 |  | 南通鸿杰机械有限公司清理 | 清理 | 长江/团结闸 | 398 | 在建 | 2021.3 | 老洪港管理办公室 | 新增 |

表2 工业污染治理项目

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 目标水体/断面 | 计划总投资(万元） | 项目目前进度(2020年12月) | 年度建设目标（完成期限） | 责任单位 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 重点工业企业废水深度处理和中水回用项目 | 旭有机材树脂（南通）有限公司废水前处理技术改造项目 | 废水前处理技改项目 总容积860立方米 | 农场中心河/南农闸 | 500 | 前期 | 2021.12 | 区生态环境局 | 新增 |
| 16 |  | 国核维科锆铪有限公司20万吨/年废水站治理提升改造项目 | 废水站治理提升改造20万吨/年 | 农场中心河/南农闸 | 1350 | 前期 | 2021.12 | 区生态环境局 | 新增 |
| 17 |  | 南通振华重型装备制造有限公司生活污水处理工程 | 污水处理设施提升 500立方米/年 | 长江/团结闸 | 150 | 前期 | 2021.12 | 区生态环境局 | 新增 |
| 18 |  | 上海振华重工（集团）股份有限公司南通分公司生活废水提标改造 | 生活废水提标改造150立方米/年 | 长洪河/新开港闸 | 20 | 前期 | 2021.12 | 区生态环境局 | 新增 |

表3 城乡生活污染治理项目

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 目标水体/断面 | 计划总投资(万元） | 项目目前进度(2020年12月) | 年度建设目标（完成期限） | 责任单位 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 雨污分流及污水收集管网建设项目 | 星湖大道(含)以北雨水管网疏通、检测项目 | 星湖大道(含)以北雨水管网疏通、检测，220公里 | 通启运河/东方大道桥 | 984 | 前期 | 2021.12 | 区住建局 | 新增 |
| 20 |  | 瑞兴路(含)~星湖大道雨水管网疏通、检测项目 | 瑞兴路(含)~星湖大道雨水管网疏通、检测，130公里 | 通启运河/营船港闸 | 583 | 前期 | 2021.12 | 区住建局 | 新增 |
| 21 |  | 瑞兴路以南雨水管网疏通、检测项目 | 瑞兴路以南雨水管网疏通、检测，180公里 | 长洪河/新开港闸 | 806 | 前期 | 2021.12 | 区住建局 | 新增 |

表4 水生态保护修复项目

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 目标水体/断面 | 计划总投资(万元） | 项目目前进度(2020年12月) | 年度建设目标（完成期限） | 责任单位 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 水系沟通及清淤疏浚项目 | 新开港闸改造项目 | 新开港闸改造 | 长洪河/新开港闸 | 3000 | 前期 | 2021.12 | 区住建局 | 新增 |
| 23 |  | 江韵路控导项目 | 江韵路国核西竖河箱涵控导工程 | 长洪河/新开港闸 | 200 | 前期 | 2021.12 | 区住建局 | 新增 |
| 24 |  | 天星横河东闸提升项目 | 天星横河东闸加泵工程 | 通启运河/营船港闸 | 300 | 前期 | 2021.12 | 区住建局 | 新增 |
| 25 |  | 区内活水畅流三圩横河控导项目 | 三圩横河与裤子港河交界处 | 裤子港河/裤子港闸 | 20 | 前期 | 2021.12 | 区住建局 | 新增 |
| 26 |  | 区内活水畅流四圩横河控导项目 | 四圩横河与裤子港河交界处 | 裤子港河/裤子港闸 | 20 | 前期 | 2021.12 | 区住建局 | 新增 |
| 27 |  | 区内活水畅流五圩横河控导项目 | 五圩横河与裤子港河交界处 | 裤子港河/裤子港闸 | 20 | 前期 | 2021.12 | 区住建局 | 新增 |
| 28 |  | 汤家窑竖河清淤疏浚项目 | 汤家窑竖河（宏兴路北横河-汽车城北横河）清淤疏浚 | 通启运河/东方大道桥 | 25 | 前期 | 2021.12 | 区住建局 | 新增 |
| 29 |  | 民生圩北横河清淤疏浚项目 | 民生圩北横河（长桥港河-新河东路）清淤疏浚 | 长洪河/新开港闸 | 30 | 前期 | 2021.12 | 区住建局 | 新增 |
| 30 |  | 宏兴路北横河清淤疏浚项目 | 宏兴路北横（吉顺路-东方大道）河清淤疏浚 | 通启运河/东方大道桥 | 30 | 前期 | 2021.12 | 区住建局 | 新增 |
| 31 |  | 汽车城北横河清淤疏浚项目 | 汽车城北横河（沈海高速-东方竖河）清淤疏浚 | 通启运河/东方大道桥 | 30 | 前期 | 2021.12 | 区住建局 | 新增 |
| 32 |  | 石材市场南北河整治项目 | 石材市场南北河整治 | 长江/团结闸 |  | 前期 | 2021.12 | 区住建局 | 新增 |

附件2

2021年水污染防治工作计划任务分解表

| 序号 | 任务类型 | 任务内容 | 牵头单位 | 参与单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要任务 |  |  |  |  |  |
| （一）深化工业污染防治 | 1．推动落后产能退出 | 严格落实“三线一单”管理要求，积极推进“散乱污”涉水企业清理和综合整治。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃，年度完成14家重点散乱污企业整治。明确2021年度落后产能关停退出任务，加大园区外企业整治、压减、转移、转型力度。 | 区攻坚办、经发局 | 各街道、老洪港 | 持续推进 |
|  | 2．推进工业企业提升改造 | 进一步巩固化工产业安全环保整治提升成果。组织开展10余家企业强制性清洁生产审核。推进化工、印染、船舶等行业整治提升，提升行业清洁生产及环境治理水平，完成4项工业治理项目。 | 区应急局、生态环境局 | 区经发局 | 持续推进 |
|  | 3．规范工业园区环境管理 | 持续工业园区污水处理设施整治专项行动，排查园区内污水管网建设和涉水企业纳管情况建设，绘制完整的管网图，定期更新工业集聚区档案信息，开展园区污水集中处理设施水平衡分析，加快实施“一园一档”。推进工业园区污水实时监管。开展水污染物的分类管控研究，加强对特征水污染物尤其是有毒有害水污染物的管控。 | 区生态环境局、住建局、富民港排水公司、通盛排水公司 | 各街道、老洪港 | 持续推进 |
|  | 4．加强医疗污水处理监管 | 继续配合做好新冠肺炎疫情防控工作，以集中隔离医学观察点以及接纳其污水的污水处理厂为重点，规范医疗污水应急处理、杀菌消毒要求，切实做好医疗污水收集、污染治理设施运行、污染物排放等监督管理，防止二次污染。 | 区生态环境局、社会事业局 | 区住建局、富民港排水公司、通盛排水公司 | 持续推进 |
| （二）加强城镇生活污染治理 | 5．推进区域水污染物平衡核算管理 | 根据省区域水污染物平衡管理工作方案及相关管理办法要求，配合市级开展城镇生活和工业园区水平衡核算管理。梳理500吨以上污水集中处理设施进水口、出水口的水量、水质自动监控设备及配套设施安装情况，已安装的，于3月底前与省、市两级生态环境部门监控平台联网；未安装的，形成具体清单，并明确具体时限要求（9月底之前）。 | 区生态环境局、住建局、富民供排水公司、通盛排水公司 |  | 2021年9月底前 |
|  | 6．推进城镇生活污水处理提质增效 | 按照市城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动实施方案要求，确保到2021年底，建成区水体主要水质指标达到或优于Ⅴ类标准，城市建成区30%以上面积建成“污水处理提质增效达标区”。基本消除污水直排口，消除污水收集管网覆盖空白区，全面完成“三消除”任务。 推进污水基础设施等控源截污工程建设，有效提升污水处理厂进水浓度。逐步推广“两高一低”（雨污水管网高质量养护、沿河排口高质量截污、污水管网低水位运行）举措。严格执行污泥转运“联单制”，污泥运输车船安装GPS，强化污泥处理处置全过程监管。一般工业污泥（含城镇污水处理厂污泥）产生、利用、处置单位登录“江苏省危险废物全生命周期监控系统”，对一般工业污泥产生、贮存、转移、利用处置等情况进行申报登记。 | 区住建局、富民港排水公司、通盛排水公司 | 区生态环境局，各街道、老洪港 | 2021年12月底前 |
|  | 7．逐步提升污水收集处理能力 | 做好学校、企事业单位等“十个必接”单位的管网建设工作，确保污水管网应接必接。2021年污水集中处理率达到90%以上，新增雨水管路疏通检验530公里，完成3个主要道路雨水管网疏通、检测项目。推进海绵城市建设，因地制宜开展初期雨水截留纳管、初期雨水处理设施建设，推动雨水收集和资源化利用。 | 区住建局 | 区攻坚办、综合执法局、生态环境局，富民港排水公司、通盛排水公司 | 2021年12月底前 |
|  | 8．加强“六小行业”水污染整治 | 持续推进小餐饮、洗车、沐浴、美容美发、洗涤、小旅馆等“六小行业”控源截污整治，认真组织行业普查，突出重点环节监督检查，确保新增“六小行业”经营户的隔油池、沉淀池等规范化截污预处理设施的设置率和污水纳管率达到100%。加大监管力度，督促“六小行业”经营户按要求申领排水许可证，对违法商户依法处置，严重者吊销相关证照。加大对雨污水管网私搭乱接、污水乱排直排等行为的联合执法力度。尚未建设污水管网的地区，排水经营户必须先行建设污水收集池，建立污水委托收运体系，就近将污水运送至污水处理厂处理。 | 区住建局 | 区综合执法局、市场监督管理局、行政审批局，各街道、老洪港，富民港排水公司、通盛排水公司 | 持续推进 |
|  | 9．巩固建成区黑臭水体整治成果 | 积极顺应污染防治攻坚战由“坚决打好”向“深入打好”的重大转变，在前期完成城市黑臭水体治理的基础上，进一步提高城市水体透明度。对前期整治完成的黑臭水体按季度开展监测，做好已完成整治的城市黑臭水体长效管理，开展整治效果后评估工作，强化河道巡查和管护，做好水面岸坡的清理保洁，排口的动态管控治理和活水保质，确保污水不入河、黑臭不反弹。 | 区住建局 | 区住建局、综合执法局，各街道、老洪港 | 持续推进 |
| （三）推进农业面源污染防治 | 10．加大非法养殖监管力度 | 认真落实《南通市畜禽养殖污染防治条例》，严格畜禽禁养区管理，防止已关闭搬迁的养殖场、养殖小区复养回潮。按照“谁污染、谁治理”的原则，落实畜禽养殖场（户）污染治理的主体责任，严厉查处向河道、水体直接排放畜禽粪污的违法行为。 | 区经发局、生态环境局 | 区住建局，各街道、老洪港 | 2021年12月底前 |
|  | 11．有效防控种植业污染 | 配合市级开展化肥农药减量增效行动，2021年化肥施用强度与主要农作物农药施用强度较2020年减少比例达市级要求。配合省、市相关部门开展国、省考断面汇水范围内种植业布局情况评估。将秸秆还田改变为秸秆还田和离田综合利用并重，特别是针对汛期，加大秸秆离田力度，减少秸秆泡田水污染环境。严格秸秆禁烧、禁抛制度，全区秸秆综合利用率达到95%以上。 | 区经发局 | 区生态环境局，各街道、老洪港 | 2021年12月底前 |
|  | 12．加强农村河道治理 | 有序推进市农村河道疏浚整治三年行动计划，健全农村河道轮浚机制，消减河道内源污染负荷。落实《关于进一步加快农村黑臭水体排查治理工作的通知》（通河长办〔2020〕6号），进一步向房前屋后的住家河、泯沟池塘延伸，并以交界河道排查治理专项行动为契机，对农村黑臭水体全面开展大排查、大整治、大提升，到2021年底基本消除农村黑臭水体。 | 区住建局 | 各街道、老洪港 | 2021年12月底前 |
| （四）加强船舶港口污染治理 | 13．加强船舶污染控制 | 落实船舶污染物接收、转运、处置联合监管和联单制度，实施防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设规划。进一步提升船舶污染物接收、储运和处置能力，实现船舶生活污水、生活垃圾与城市环卫公共处理设施有效衔接，建立船舶污染物“船-港-城”一体化处置模式。加强对从事船舶相关作业单位的环境监管，单位应配备相应的防污染设备和器材，对违规处理船舶污染物的入江行为进行严厉处罚。依法强制报废超年限的船舶，大力推动20年以上的内河船舶淘汰。 | 区住建局、海事处 | 区生态环境局、综合执法局 | 持续推进 |
|  | 14．增强港口码头污染防治能力 | 全面完成辖区内河从事货物装卸作业的非法码头及设施（无项目审批手续和经营许可证）的清理整治，以及辖区内河码头环境保护问题整改工作。严防已拆除的非法码头死灰复燃，严禁工贸和港口企业无序占用港口岸线。船舶洗舱水按照《关于建立船舶水污染物转移处置联合监管制度的指导意见》的有关要求执行。载运散装液体危险货物的内河船舶卸货后应按规定洗舱并送交洗舱水，港口、码头应按规定接收船舶洗舱水，不具备接收能力的可委托第三方进行接收。危险品码头应将靠港船舶洗舱水接收能力纳入码头防污染能力评估范畴，建设并完善与码头作业品种和吞吐量相适应的洗舱水接收设施。提高含油废水、化学品洗舱水等接收处置能力，配备相应的应急防范设施并建立应急队伍。 | 区住建局、海事处 | 区综合执法局、生态环境局、经发局 | 持续推进 |
| （五）保障水环境安全 | 15．实施长江保护修复攻坚 | 贯彻落实《长江保护法》和长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求，优化空间布局，提升生态岸线比例。持续推进长江入河排污口排查整治工作，加强入江支流水质监测，摸清水质状况与引排规律，完善入江支流自动监测网络。（牵头单位：区长江办、生态环境局；参与单位：市自然资源和规划局开发区分局） 对水质不稳定的入江支流实施综合整治，注重补充生态流量，加强农场中心河（南农闸至江山公司段）等河道底泥疏浚、岸线修复，推进活水畅流，增强水体流动和自净能力，研究实施农场中心河向东引流活水工程，“以支保干”促进长江干流南通段水质保持优良，入江支流水质持续改善，无劣Ⅴ类水体。 | 区河长办、生态环境局、住建局 | 各街道、老洪港 | 持续推进 |
|  | 16．强化饮用水水源地保护 | 开展集中式饮用水水源地水质保障行动，所属街道须健全饮用水源保护区日常巡查长效机制，加强水源地日常巡查，落实巡查责任、巡查人员、巡查制度和巡查方案。完成集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案编制、修订和备案，定期排查影响水源地安全的风险隐患，不断提高水源地应急能力建设，积极开展应急演练。 | 区生态环境局、住建局，中兴街道、老洪港 | 区综合执法局 | 持续推进 |
|  | 17．开展骨干河道“消劣奔Ⅲ”行动 | 发挥河长制、断面长制作用，按照《江苏省骨干河道名录》中确定的通启运河，全面开展“消劣奔Ⅲ”行动，全年实现通启运河断面稳定达到地表水三类水标准。对通启运河主要支流拟定监测计划，建立定期监测机制，及时将水质情况反馈区河长办、各街道，并将此项工作纳入区攻坚考核。对水质不稳定支流，各街道须迅速排查原因，制定方案采取措施，力争通启运河重点支流达到攻坚考核目标。 | 区攻坚办、河长办、生态环境局、住建局 | 各街道、老洪港 | 2021年12月底前 |
| （六）开展水生态修复 | 18．推动生态缓冲带保护修复 | 配合市级开展水生态调查与评估工作。根据上级生态缓冲带划定技术方法和管理办法，按照“守、退、补”的要求，加强生态缓冲带管理。围绕维护生态系统完整性、拦截面源污染、固堤护岸等需求，配合市级筛选生态缓冲带建设试点河道清单开展试点。进一步深入排查整治长江及堤防管理范围内的“三乱”“两违”等问题。 | 区长江办、住建局、生态环境局 | 市自然资源和规划局开发区分局，各街道、老洪港 | 持续推进 |
|  | 19．推进实施湿地净化工程 | 根据水生态环境质量改善需要，结合实际条件，推进污水集中处理厂尾水人工湿地净化工程。 | 区住建局、生态环境局、市自然资源和规划局开发区分局 | 富民港排水公司、通盛排水公司 | 2021年12月底前 |
|  | 20．保护和恢复水生态完整性 | 落实长江十年禁渔，打造长江水生生物洄游通道。根据水生生物完整性指数及重现土著鱼类、土著水生植物的水体清单等规划目标要求，配合市级开展水生生物增殖放流和生态修复等工作。 | 区经发局 | 各街道、老洪港 | 持续推进 |
| （七）加强水资源节约保护 | 21．节约水资源 | 实行最严格水资源管理制度，严守用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”。明确重点监控用水单位名录，严格用水定额管理，开展万元地区生产总值用水量指标等用水效率评估，明确各领域、行业年度用水效率控制目标，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2020年下降比例达到市要求。 | 区住建局、经发局 |  | 2021年12月底前 |
|  | 22．加强城镇节水 | 巩固国家节水型城市建设成果。加大再生水利用设施建设，推动将城市生活污水处理厂再生水、分散污水处理设施尾水用于河道生态补水，推动城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工等优先使用再生水。 | 区住建局 | 区经发局、综合执法局、富民港排水公司、通盛排水公司 | 2021年12月底前 |
|  | 23．推进工业节水 | 加快高耗水发展方式转变，配合市级建立完善节水评价机制，加强工业水循环利用。具备使用再生水条件但未充分利用的火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不批准新增取水许可。鼓励高耗水企业实施废水深度处理、中水回用。 | 区住建局、行政审批局 | 区生态环境局、经发局、富民港排水公司、通盛排水公司 | 持续推进 |
|  | 24．加强生态流量保障 | 根据市水资源状况评价结果，结合水生态环境质量改善需求，合理确定“十四五”期间生态流量（水位）底线要求，提高生态用水保障程度。统筹河道需达到的生态流量底线及闸坝调度管理等相关要求，坚持生态优先，2021年，制定国、省考断面生态流量保障实施方案，逐个断面明确生态补水来源、调度闸坝，明确不同时段下泄流量要求。开展河道沟渠水系连通工作，全面打通断头河，逐步恢复河道生态功能，提高自净能力。 | 区住建局 | 区生态环境局，各街道、老洪港 | 2021年12月底前 |
| （八）严格水生态环境管理 | 25．建立水质监测预警应对机制 | 根据“十四五”市考以上断面、区域补偿断面清单，加快推进水质自动站建设。配合市级实现重点断面水质自动监测全覆盖，将各级建设的各类水质自动站全部联网到市生态环境监控平台，实现水质“一张图”，为跟踪溯源提供更有力支撑。 根据《江苏省水环境质量监测预警方案（试行）》的相关要求，加强与市级相关部门对接，收到上级预警后，区攻坚办统筹调度，区河长办、各街道、老洪港等开展站点周边及上下游巡查，排查污染源，生态环境局开展手工加密监测和溯源分析等工作。 | 区攻坚办、河长办、生态环境局 | 区住建局，各街道、老洪港 | 2021年12月底前 |
|  | 26．组织实施区域治水工程 | 以河长制为统领，按照“系统化思维、片区化治理、精准化调度”的思路，组织实施全区区域治水工程。配合市级编制出台南通市区域治水方案，新建、改造、维修新开闸等一批水利控导工程。 | 区住建局、河长办 | 区生态环境局 | 持续推进 |
|  | 27．保障汛期水质 | 落实江苏省防范应对汛期水质波动工作方案（试行）要求。3-5月，全面启动汛前水环境专项检查，开展支流支浜清理，入河排污口执法检查，秸秆禁烧禁抛，污水处理厂检查、排涝泵站检查等行动，在汛期特别是梅雨期来临之前完成“大扫除”。6-8月，对于易黑易臭易污的重点区域，加大检查频次，安装在线监控并联网，实施污水临时应急处理，严格管控断面污染。 | 区生态环境局、住建局、河长办 | 区经发局，各街道、老洪港 | 2021年8月底前 |
|  | 28．推进入河排污口排查整治。 | 根据国家出台的加强入河（海）排污口管理指导意见，结合省实施意见，有序推进入河排污口排查整治工作，依法依规开展排污口设置审核或备案。按照生态环境部交办要求，推进长江入河排污口分类整治，明确整治工作要求，完成排污口分类命名并编码，基本树立排污口标志牌，建立整治销号制度。 | 区生态环境局 | 区住建局，各街道、老洪港 | 2021年12月底前 |
|  | 29．深入推进排污许可证管理 | 根据江苏省排污许可制度证后监管管理办法或技术规范要求，加强证后管理，强化企业主体责任，助推水质改善。组织对固定污染源排污许可证的核发情况和执行情况进行抽查，提升排污许可的业务监管能力。推动重点排污单位用水、用电、工况监控设备的安装与联网工作。 | 区生态环境局 |  | 持续推进 |
|  | 30．加强环境信息公开 | 健全企事业环保信用评价体系，完善环保信用动态评价系统，继续推进环保“领跑者”制度。定期公开黑臭水体治理情况。定期公开重点排污单位排放主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况、治污设施建设和运行等污染源环境信息。公开曝光环境违法典型案件。 | 区生态环境局、住建局 |  | 持续推进 |
| 二、保障措施 |  |  |  |  |  |
| （一）完善经济政策 |  | 深化与总量挂钩的排污收费、绿色信贷、排污权有偿使用和交易等环境经济政策，推进研究对主动进行污水处理厂提标等环境治理工程的奖励政策。 | 区财政局、生态环境局、住建局 |  | 持续推进 |
| （二）强化执法监管 |  | 以解决突出生态环境问题、群众反映强烈的环境问题为重点，继续强化环境执法监管，夯实基层水环境保护责任，督促基层切实解决好群众身边的水环境突出问题。持续开展重点区域、重点行业专项执法行动，完善司法联动机制，依法依规严厉打击环境违法犯罪行为。 | 区生态环境局、公安分局 |  | 持续推进 |
| （三）严格考核奖惩 |  | 组织对街道水污染防治工作完成情况进行考核。根据“十四五”期间国、省、市考断面和入江支流断面设置方案，结合市级污染防治攻坚考核标准，修订区级水污染防治攻坚考核指标，落实断面水质目标考核，完善街道考核机制。 | 区攻坚办 | 各街道、老洪港 | 持续推进 |

附件4

南通市经济技术开发区2021年土壤污染防治

工作计划

为贯彻落实《南通市土壤污染防治工作方案》、《南通市2021年土壤污染防治工作计划》等文件精神，持续推进污染攻坚净土保卫战，不断改善我区土壤环境质量，加快生态环境治理体系和治理能力现代化建设，做好“十四五”开局之年土壤污染防治工作，结合我区实际，特制订南通市经济技术开发区2021年土壤污染防治工作计划。

一、工作目标

全面贯彻《土壤污染防治法》，进一步完善管理体系，进一步摸清污染家底，进一步加强部门联动。深化土壤污染状况详查成果应用，有序推进土壤污染风险管控和修复，农用地和建设用地土壤环境安全得到进一步巩固提升，土壤环境风险得到有效管控，地下水环境质量总体保持稳定，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到92%以上。

二、主要任务

（一）深入贯彻落实《土壤污染防治法》

1．组织开展《土壤污染防治法》执法检查,加强突出问题整改。持续推进我区《土壤污染防治法》执法检查，加强发现的土壤环境突出问题整改工作，以问题整改为抓手推动土壤污染防治依法行政工作水平全面提升。（区生态环境局牵头，自然资源和规划局开发区分局、区经发局参与；各街道（老洪港）配合，以下任务均需各街道（老洪港）配合，不再列出）

2．配合土壤污染防治工作审计。充分认识政策跟踪审计对推动“土十条”、《土壤污染防治法》等重大政策贯彻落实的重要作用。区各有关部门和街道（老洪港）应积极配合审计部门，及时、准确、完整提供相关材料和数据，严肃认真整改审计反馈的意见和提出的问题。（区生态环境局牵头，区财政局、自然资源和规划局开发区分局、经发局等参与）

（二）深化土壤污染状况详查总结和成果应用

3．开展农用地土壤污染状况详查工作验收。根据省生态环境厅、财政厅、自然资源厅、农业农村厅《关于组织开展全省农用地土壤污染状况详查验收总结工作的通知》（苏环办〔2021〕38号），配合市生态环境局、财政局、自然资源和规划局和农业农村局等做好全市农用地详查验收总结（区经发局牵头，自然资源和规划局开发区分局、区生态环境局、财政局参与）

4．开展涉镉污染源排查整治。针对重点行业企业用地调查发现的涉镉等重金属超标且周边存在农用地的在产企业，应组织企业按照涉镉排查整治有关要求开展排查整治；对周边存在安全利用类或严格管控类农用地的，原则上应在今年年底前全面完成整治工作。针对企业用地调查发现的涉镉等重金属超标且周边存在农用地的遗留地块，要督促土地使用权人开展土壤污染状况调查，调查工作原则上应在年底前完成；对周边存在安全利用类或严格管控类农用地的，在土壤污染状况调查的基础上，督促土地使用权人开展风险评估、采取风险管控或治理修复措施，有效切断镉等重金属进入农田的路径。（区经发局牵头，区生态环境局、自然资源和规划局开发区分局、经发局参与）

5．开展重点行业企业关闭搬迁遗留地块再开发利用情况摸底排查。利用重点行业企业用地土壤污染状况调查工作成果，结合化工“四个一批”整治、沿江一公里腾退、开发区“空间再造”等整治工作，建立重点行业企业关闭搬迁遗留地块清单，对每一个地块开发建设现状进行排查，全面摸清遗留地块再开发利用情况，对存在的问题依法依规及时进行处置。（区生态环境局、自然资源和规划局开发区分局负责）

（三）加强土壤污染源头预防

6．严控重点监管单位污染。落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》《重点排污单位名录管理规定（试行）》相关要求，重点行业企业用地土壤污染状况调查发现的土壤污染物超标及存在土壤污染风险的在产企业，于2021年6月底前全部纳入土壤污染重点监管单位名录，并向社会公开。区管委会与新增重点监管单位签订土壤污染防治责任书并向社会公开。落实《省生态环境厅关于进一步加强土壤污染重点监管单位排污许可管理的通知》（苏环办〔2020〕383号）要求，将土壤污染防治相关责任和义务纳入重点监管单位排污许可证。组织土壤污染重点监管单位主要负责人及土壤污染防治管理人员进行土壤污染防治业务培训，督促土壤污染重点监管单位严格按照有关管理要求落实主体责任；强化重点监管单位拆除活动污染防治，督促指导按照《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（原环境保护部公告2017年第78号）制定污染防治工作方案，提前15个工作日报区生态环境和工信（发改）部门备案后，规范实施拆除活动。（区生态环境局牵头，区经发局，应急管理局参与）

7．开展重点监管单位用地土壤污染隐患排查。要指导重点监管单位，对照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（生态环境部公告2021年第1号）开展土壤污染隐患排查，2020年之前纳入土壤污染重点监管单位名录的，在2021年底前需开展一次全面、系统的土壤污染隐患排查；2021年新增的重点监管单位，应在纳入名录后一年内开展。督促重点监管单位落实《土壤污染防治法》要求，实施土壤（地下水）环境自行监测；自行监测结果存在异常的，应及时开展隐患排查。生态环境部门现场检查发现存在有毒有害物质渗漏、流失、扬散等污染土壤风险的，可要求重点监管单位开展隐患排查。组织开展重点监管单位地下储罐储存有毒有害物质情况排查，8月底前完成重点企业地下储罐基本信息排查备案。（区生态环境局负责）

9．开展重点监管单位和园区周边土壤监测。继续推动实施土壤污染重点监管单位和化工园区、重金属重点防控区周边土壤和地下水监测工作。土壤污染重点监管单位，要按照5年完成一轮周边监测的要求。强化监督结果分析与应用工作，监测数据异常的，应当及时进行调查。对土壤或地下水污染物已扩散或者存在危害公众健康风险的，应当责令重点监管单位采取污染物隔离、阻断等污染物风险管控工程措施，防止污染进一步扩散。（区生态环境局负责）

10．防控农业投入品污染。2021年6月底前，要制定化肥、农药减量化工作方案和农用薄膜、农药包装废弃物回收处置方案。化肥农药使用量持续实现负增长，2021年全区化肥使用总量较2020年削减0.6%，推进绿色防控示范区建设，发布推介一批绿色防控技术和产品，提升绿色防控覆盖率；大力推广应用高效植保机械，全面提升病虫害专业化服务组织的服务能力和质量。推动“科学用药进万家”行动，促进农药减量增效，2021年全区农用农药使用总量较2020年削减0.5%。加快建立完善废旧农膜回收处置体系，推进废旧地膜回收纳入农村生活垃圾处理体系；推广强化耐候膜、加厚地膜等易回收地膜和机械化捡拾回收技术，加强适宜南通地区全生物降解地膜产品研究与试验，示范推广已熟化生物可降解地膜替代技术；开展超薄地膜联合执法检查，联合开展地膜残留监测，建立残膜监测网络。到2021年底，全区废旧农膜回收率达88%以上。强化农药包装废弃物无害化处理，合理布局回收网点和贮运中心，与社区、农资经营店、再生资源回收网点等相结合，实现每个涉农社区至少设有1个农药包装废弃物回收点，落实专人负责，建立完善工作机制，扩大无害化处理量，农药包装废弃物处置率达90%。（区经发局负责）

11．加强施工工地塑料防尘网使用管理。要严格落实《关于切实加强施工工地塑料防尘网使用管理工作的通知》（苏环办〔2019〕254号）要求，进一步加强施工工地塑料防尘网使用管理。贯彻落实国家发展改革委生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）要求，严厉打击废弃塑料污染土壤等环境违法行为，倒逼施工企业规范使用塑料防尘网。（区住房和城乡建设局负责）

（四）加强农用地土壤污染风险管控和修复

12．强化农用地分类管理。依法落实耕地分类管理要求，建立优先保护类耕地保护措施清单，加大耕地保护力度，将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，依法实行严格保护，推行有机肥增施、少耕免耕、粮豆轮作等措施，确保土壤环境质量不下降。将列入严格管控类且无法恢复治理的永久基本农田范围内的耕地，按照国家、省、市统一部署，进行整改补划。根据土壤环境质量例行监测、农用地重点地块监测、农产品检测、治理修复效果评估等结果，结合土地利用变更、耕地土壤环境质量变化等情况，实行耕地土壤环境质量动态管理。严格控制将曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为食用农产品耕地。（区经发局牵头，自然资源和规划局开发区分局、区生态环境局参与）

13．开展农用地土壤重金属污染监测。以主要农产品产地为重点，在省农业农村厅统一部署下，完成省级监控点农产品、土壤采样和检测分析工作。（区经发局负责）

14．持续推进受污染耕地安全利用。要制定“十四五”耕地安全利用方案及年度工作计划，建立资金投入保障机制，全面推进落实。提高轻中度污染耕地安全利用技术针对性，分类分区分级精准施用技术措施，优先采取农艺调控、低积累品种替代、土壤调理等技术，巩固提高安全利用成效，确保农产品质量安全。对于严格管控的重污染耕地，划定特定农产品严格管控区，严禁种植食用农产品，有序采取种植结构调整、生态休耕、退耕还林还草等措施，有效管控风险。鼓励在切断污染源的前提下，试点开展以降低土壤中污染物含量为目的的污染耕地修复工作，着力推进“红区”销号、“黄区”转“绿”。加强土壤和农产品协同监测，及时评估安全利用与治理修复效果。（区经发局牵头，自然资源和规划局开发区分局、区生态环境局参与）

（五）加强建设用地土壤污染风险管控和修复

15．开展疑似污染地块调查。落实建设用地调查评估制度，按照《污染地块土壤环境管理办法（试行）》规定，区生态环境部门会同应急管理、经济发展、自然资源和规划等部门在土壤污染状况详查重点行业企业筛选基础上，结合“空间再造”、化工产业安全环保整治提升、城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造等涉化行动，排查更新本地疑似污染地块清单，明确各地块责任主体，并督促其按照相关技术规范及时完成土壤污染状况调查。对重点行业企业用地调查中发现的土壤污染物超标遗留地块，需要开发利用的，要结合土地利用规划计划安排，制订土壤污染状况调查工作计划，督促土地使用权人依法开展土壤污染状况调查，调查工作原则上在3年内完成；属于污染地块的，要督促土地使用权人依法开展土壤污染风险评估、风险管控或治理修复工作。（区生态环境局牵头，自然资源和规划局开发区分局、区经发局、应急管理局参与）

16．加强污染地块风险管控。经调查确认的污染地块及重点行业企业用地土壤污染状况调查发现的土壤污染物超标遗留地块，暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的，要按照暂不开发利用污染地块管理要求，应划定管控区域，设立标识，发布公告，明确地块责任主体，并督促其及时移除或者清理污染源，采取污染隔离、阻断等措施防止污染扩散，开展土壤、地表水、地下水、空气环境等监测。发现污染扩散或产生不良影响的，地块责任主体须及时采取有效措施，防止污染扩散或消除不良影响。针对重点行业企业用地调查发现的仅存在地下水污染物超标的遗留地块，区生态环境部门应组织开展溯源监测，排查污染原因，立即采取措施切断污染源，防止污染物的进一步扩散。（区生态环境局牵头，自然资源和规划局开发区分局参与）

17．制定污染地块治理修复计划。以拟开发建设为居住、商业、中小学、医疗和养老机构等项目用地为重点，提前谋划、科学排定治理修复项目计划表，明确项目实施主体，加强推进力度，逐步减少污染地块数量，切实保障人居环境安全。（区生态环境局牵头，自然资源和规划局开发区分局参与）

18．强化污染地块治理修复活动环境监管。对需要实施风险管控、修复的地块，督促土壤污染责任人或土地使用权人组织编制风险管控或治理修复方案，并组织召开会议评审后，报设区市生态环境局备案。区生态环境部门应加强修复施工过程中环境监管，重点防止转运污染土壤非法处置，以及农药类等污染地块风险管控和修复过程中产生的异味等二次污染。强化修复项目施工过程信息公开，规范施工现场管理，落实设立公告牌、施工现场围栏等。区生态环境部门定期开展修复现场日常执法检查和监督监测，及时调处涉及污染地块的有关环境信访问题，依法查处违法行为。强化治理修复活动技术审查，生态环境部门会同自然资源部门做好土壤污染状况调查报告、风险评估报告及修复效果评估报告评审工作，并公开报告编制质量信息。按照《江苏省生态环境第三方服务机构监督管理暂行办法（修订）》《江苏省生态环境第三方服务机构及从业人员信用监督暂行办法》要求，加强对从事土壤污染防治相关业务的第三方机构监督管理。（区生态环境局牵头，自然资源和规划局开发区分局参与）

19．加强建设用地土壤污染风险管控和修复名录管理。规范开展建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审工作，动态建立污染地块名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录。区生态环境和自然资源部门要切实承担起土壤污染风险评估、风险管控和修复效果评估报告的地方审查职责，严格把关，避免流于形式。落实信息公开要求，各级评审部门定期将辖区内评审通过率情况向社会公开。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。（区生态环境局牵头，自然资源和规划局开发区分局参与）

20．做好用途变更、土地流转等环节的监管。用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应按照规定进行土壤污染状况调查。土壤污染重点监管单位生产经营用地用途变更前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。区自然资源、生态环境等部门要加强信息共享，督促相关单位对拟变更用途的土地，做到“应调查、尽调查”，避免因未开展调查而对城乡规划研究、土地流转及再开发利用进度造成影响。加强建设用地收储、出让、划拨等环节监督管理，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。污染地块未经治理修复严禁流转或者租赁供地，不予批准选址涉及该地块的建设项目环境影响评价文件，禁止开工建设与治理修复无关的任何项目。（自然资源和规划局开发区分局牵头，区行政审批局、生态环境局参与）

21．进一步加强部门联动监管。推动包含疑似污染地块、污染地块空间信息在内的国土空间规划“一张图”管理。要严格落实《省生态环境厅 省自然资源厅关于进一步加强污染地块联动监管工作的通知》（苏环办〔2021〕9号）要求，加强污染地块环境保护监督管理，切实将建设用地土壤环境管理有关要求纳入城市规划和供地管理，加强污染地块再开发利用准入管理部门协调配合，杜绝监管漏洞。土壤污染风险不明的地块，自然资源部门在制定土地利用规划前，应征求生态环境部门意见。区生态环境、自然资源等部门加强合作，强化疑似污染地块、污染地块风险管控与治理修复、开发利用等情况日常监管，定期开展联合检查，及时完成省卫星遥感监测交办问题核查。2021年起，在土地出让以及房地产出售等环节，土地使用权人应公开地块原土壤污染状况及污染治理和修复情况。自然资源、住建等部门要加强房地产出售环节污染土壤防治公示情况检查。（自然资源和规划局开发区分局、区生态环境局、行政审批局、住房和城乡建设局分工负责）

（六）加强土壤污染防治能力建设

22．土壤污染防治工作须纳入国民经济和社会发展、环境保护规划。坚持问题导向、底线思维和系统观念，统筹短期攻坚和长远治本之间的关系，坚持“严控增量，管控存量”的原则，土壤污染防治工作应当纳入国民经济和社会发展、环境保护规划。（区生态环境局牵头，区经发局、自然资源和规划局开发区分局等参与）

23．加强基层土壤环境执法能力建设。积极组织参与生态环境执法土壤污染防治专项培训。提升执法装备水平，配备便携式污染检测仪器、无人机、探地雷达等专业设备。（区生态环境局负责）

24．加强土壤污染防治项目储备库建设。要依据国家及我省项目储备库管理要求，按照“资金跟着项目走”的原则，做好土壤污染防治项目日常储备与申报工作，避免“资金等项目”。（区生态环境局牵头，区财政局、经发局参与）

25．加强全国污染地块土壤环境管理系统使用。要进一步加强全国污染地块土壤环境管理系统的使用，管理用户和共享用户定期登陆系统，查看信息填报质量，及时督促问题整改。区生态环境部门要定期检查系统内地块的进展，每半年对疑似污染地块和污染地块开展现场核查，现场核查情况要及时反馈同级自然资源部门，并在核查结束后5个工作日内向市生态环境局报送地块现场核查情况。（区生态环境局牵头，自然资源和规划局开发区分局参与）

（七）强化土壤污染防治执法监管

26．开展常态化土壤污染防治执法检查。将土壤污染防治作为生态环境执法的重要内容，强化行政执法与刑事司法有机衔接，制定年度土壤污染防治执法行动计划，依法严厉打击各类涉土环境违法行为。一是加强日常执法检查，重点检查土壤污染重点监管单位法定义务履行情况。二是突出风险防范，重点检查土壤污染风险管控和治理修复活动情况。三是确保安全利用，重点检查污染地块违法违规再开发利用行为。要在2021年10月底前将专项执法检查情况报市生态环境局。（区生态环境局、自然资源和规划局开发区分局、公安局开发区分局负责）

（八）加强地下水污染防治

27．贯彻执行《江苏省地下水污染防治实施方案》。要加快划定地下水污染防治分区，做好土壤和地下水污染协同监管，加快推进全市地下水污染防治各项工作。围绕地下水国控、省控点位超标情况，分析排查原因，结合地下水使用功能和污染防治分区划定结果，有针对性开展保护、防控或治理等措施。（区生态环境局牵头，自然资源和规划局开发区分局、区住建局参与）

28．开展地下水环境状况调查评估。配合省研究启动地下水环境状况调查评估工作，通过开展现状排查分析、水源地及重点污染源监测调查等工作，摸清重点区域、重点污染源的地下水环境质量。（区生态环境局牵头，自然资源和规划局开发区分局、区住建局参与）

29．组织实施化工园区地下水环境状况调查评估工作。根据生态环境部要求，2021年底前完成国家级化工园区地下水环境状况调查评估工作。（区生态环境局负责）

三、保障措施

（一）强化组织领导

管委会为贯彻实施土壤污染防治工作污染的责任主体，各街道（老洪港）对本行政区域内土壤污染防治工作负责，要严格落实土壤污染防治目标责任制，进一步细化年度工作任务，明确任务分工。要充分发挥区级土壤污染防治协调小组作用，强化部门联动和统筹协调，将土壤污染防治重点工作事项纳入污染防治攻坚体系。区土壤污染防治协调小组办公室要加强工作组织推进，确保年度各项重点任务圆满完成。（区生态环境局牵头，区攻坚办、自然资源和规划局开发区分局、经发局、综合执法局等参与）

（二）强化资金保障

要加大对土壤污染防治工作的支持力度，做好财政预算安排，同时规范使用中央土壤污染防治专项资金和省级环保引导资金，重点支持土壤污染状况详查、污染地块调查评估、土壤污染治理与修复、土壤环境监管能力建设等项目。加大政府购买服务力度，积极争取省级土壤污染防治基金支持，鼓励社会资本积极参与土壤污染防治。（区财政局牵头，区生态环境局、经发局、自然资源和规划局开发区分局等参与）

（三）强化宣传教育

要将土壤污染防治内容纳入党政领导干部与部门工作业务培训，认真做好土壤环境保护宣传教育工作。进一步加强土壤污染防治工作宣传报道力度，详细解读土壤污染防治法律法规、规划计划等内容，引导全社会积极参与土壤污染防治行动。主动公开有关土壤环境信息，保障公众土壤环境的参与权和监督权。生态环境部门要持续开展形式多样的普法宣传活动，重点强化对土壤污染重点监管单位、房地产开发企业、第三方中介机构等宣传引导，推动普法进学校、进社区、进企业，让守护净土真正成为全民自觉行动。（区生态环境局牵头，区经发局、自然资源和规划局开发区分局等参与）

（四）强化公众监督

引导社会组织和公众依法参与土壤污染防治工作，充分发挥社会公众对土壤污染防治的监督作用，尊重社会组织和公众对污染土壤行为的知情权、报告权和举报权，鼓励公众通过“12369”环保举报热线、信函、政府网站等途径，对土壤污染环境违法行为进行监督，形成监督合力。（区生态环境局牵头，区经发局、自然资源和规划局开发区分局等参与）

（五）强化督导考核

市政府将与区管委会签订污染防治攻坚目标责任书，分解落实土壤污染防治目标任务，加强对各地区土壤污染防治工作督导检查。开展“土十条”终期考核，对“受污染耕地安全利用率”和“污染地块安全利用率”目标达成情况进行考核，考核结果作为对区领导班子和领导干部综合考核评价、自然资源资产离任审计的重要依据。对未通过年度考核的，相关整改工作完成前，暂停审批土壤污染重点监管单位建设项目（民生项目与节能减排项目除外）环境影响评价文件。对土壤环境问题突出、区域土壤环境质量明显下降、防治工作不力、群众反映强烈的，依纪依法追究相关人员责任。（区生态环境局牵头，区经发局、自然资源和规划局开发区分局、综合执法局等参与）

四、年度工程项目

2021年，全区列入市土壤污染防治工程项目2个，均为土壤污染调查评估类；2021年度土壤重点监管单位65家。

- 附表1.2021年土壤污染防治工程项目表

2.南通市经济技术开发区2021年度土壤重点监管单位

名录

附表1

- 2021年土壤污染防治工程项目表

| 序号 | 地区 | 地块名称 | 责任单位 | 完成时间或实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查评估类 |  |  |  |  |
| 45 | 市开发区 | 原欧劳福林（南通）精细化工有限公司地块 | 南通海之阳环保工程技术有限公司 | 6月份 |
| 46 | 市开发区 | 南通联农佳田作物科技有限公司地块 | 南通联农佳田作物科技有限公司 | 9月份 |

附表2

南通市经济技术开发区2021年度土壤重点监管单位名单

| 序号 | 企业名称 |
| --- | --- |
| 1 | 万高（南通）电机制造有限公司 |
| 2 | 三大雅精细化学品（南通）有限公司 |
| 3 | 三洋化成精细化学品（南通）有限公司 |
| 4 | 三菱化学高分子材料（南通）有限公司 |
| 5 | 上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司 |
| 6 | 东丽酒伊织染（南通）有限公司 |
| 7 | 东艾科尖端薄膜（南通）有限公司 |
| 8 | 丝路咖精机（南通）有限公司 |
| 9 | 先正达南通作物保护有限公司 |
| 10 | 凡特鲁斯特种化学品（南通）有限公司 |
| 11 | 南通东星皮革有限公司 |
| 12 | 南通住友电木有限公司 |
| 13 | 南通凯瑞德机械有限公司 |
| 14 | 南通升达废料处理有限公司 |
| 15 | 南通华星土工材料有限公司 |
| 16 | 南通南辉电子材料股份有限公司 |
| 17 | 南通同方半导体有限公司 |
| 18 | 南通天和树脂有限公司 |
| 19 | 南通天和环保科技有限公司 |
| 20 | 南通振华重型装备制造有限公司 |
| 21 | 南通新中村化学有限公司 |
| 22 | 南通新嘉环保科技有限公司 |
| 23 | 南通新宙邦电子材料有限公司 |
| 24 | 南通新诚电子有限公司 |
| 25 | 南通星辰合成材料有限公司 |
| 26 | 南通汇羽丰新材料有限公司 |
| 27 | 南通江天化学股份有限公司 |
| 28 | 南通江山农药化工股份有限公司 |
| 29 | 南通海之阳环保工程技术有限公司 |
| 30 | 南通海之阳膜化工有限公司 |
| 31 | 南通索吉尔化工有限公司 |
| 32 | 南通绮丽镀饰有限公司 |
| 33 | 南通联亚药业有限公司 |
| 34 | 南通荒川化学工业有限公司 |
| 35 | 南通迪爱生色料有限公司 |
| 36 | 南通醋酸化工股份有限公司 |
| 37 | 台橡（南通）实业有限公司 |
| 38 | 台橡宇部（南通）化学工业有限公司 |
| 39 | 国核维科锆铪有限公司 |
| 40 | 宣伟(南通)涂料有限公司 |
| 41 | 弘凯不锈钢科技（南通）有限公司 |
| 42 | 扬子高丽钢线（南通）有限公司 |
| 43 | 斯福瑞（南通）制药有限公司 |
| 44 | 旭化成精细化工（南通）有限公司 |
| 45 | 旭有机材树脂（南通）有限公司 |
| 46 | 朗盛高新材料（南通）有限公司 |
| 47 | 江苏宝灵化工股份有限公司 |
| 48 | 江苏帅龙集团有限公司 |
| 49 | 江苏神猴钢绳开发有限公司 |
| 50 | 江苏立富电极箔有限公司 |
| 51 | 江苏荣信环保科技有限公司 |
| 52 | 浦项世亚线材（南通）有限公司 |
| 53 | 爱思开希（江苏）尖端塑料有限公司 |
| 54 | 申华化学工业有限公司 |
| 55 | 赫比（南通）科技有限公司 |
| 56 | 迈图高新材料（南通）有限公司 |
| 57 | 阿朗台橡（南通）化学工业有限公司 |
| 58 | 领新（南通）重工有限公司 |
| 59 | 默克制药（江苏）有限公司 |
| 60 | 武藏精密汽车零部件（南通）有限公司 |
| 61 | 江苏能达线材制品有限公司 |
| 62 | 麦加涂料(南通)有限公司 |
| 63 | 上海振华重工（集团）股份有限公司南通分公司 |
| 64 | 日铁（南通）钢板有限公司 |
| 65 | 蔼司蒂电工材料(南通)有限公司 |